МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В МОНОПРОФИЛЬНОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК»

НА 2010 – 2011  ГОДЫ

### ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Муниципальная адресная Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в монопрофильном муниципальном образовании «Северодвинск» на 2010 - 2011 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | постановление Администрации Северодвинска от __________ № ___ |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ) Постановление Правительства Архангельской области от 01.06.2010 № 158-пп «О подготовке адресной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области на 2010 год» |
| Разработчик Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС) |
| Заказчик Программы | Комитет ЖКХ, ТиС |
| Цель (цели) Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта жилищного фонда |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение сохранности жилищного фонда, приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. |
|  | 2. Создание условий для привлечения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта жилищного фонда. |
|  | 3. Снижение процента физического износа конструкций и элементов многоквартирных домов. |
|  | 4.Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. |
| Сроки реализации Программы | 2010 - 2011 годы |
| Основные мероприятия Программы | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости - ремонт лифтовых шахт |
| Исполнители Программы | Комитет ЖКХ, ТиС; управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах (далее – управляющие организации); товарищества собственников жилья; жилищно-строительные кооперативы; подрядные организации, определенные в соответствии с Порядком привлечения подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 23 июня 2009 года N 2-пп; собственники помещений в многоквартирном доме |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования 44 919 000 рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее-Фонд) – 40 000 000 рублей средства местного бюджета – 2 673 050 рублей; средства собственников помещений – 2 245 950 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение объемов проведенного капитального ремонта в многоквартирных домах на территории Северодвинска; -привлечение собственников помещений многоквартирных домов к эффективному управлению жилищным фондом в целях его сохранности; - привлечение на рынок управления многоквартирными домами частных управляющих организаций |
| Организация контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрацией по городскому хозяйству |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории Северодвинска.

Строительство Северодвинска началось в 1937 году с возведения деревянных жилых одно- и двухэтажных домов. За период с 1937 по 1963 год построено 300 деревянных зданий. В дальнейшем в городе было построено домов: шлакоблочных - 40 зданий за период с 1953 по 1964 год; кирпичных с деревянными перекрытиями – 124 здания за период 1942 по 1960 год; 335, 446 и 447 серий - 480 зданий за период с 1959 по 1979 год. За период с 1979 по 1998 год возведено 378 современных зданий. Всего с 1937 года по 1998 год построено на территории города 1363 здания общей площадью 3945,5 тыс. кв.м. Из общего числа многоквартирных домов основная часть домов построена в период до 1990 года и по своему техническому состоянию требует проведения тех или иных видов работ капитального характера. Более половины всего жилищного фонда города имеет износ от 30 до 60 процентов.

Средняя продолжительность периода между вводом в эксплуатацию и капитальным ремонтом кирпичного или панельного здания составляет 30 лет. Согласно ВСН 58-88р «Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» срок эффективной эксплуатации в отношении большей части имеющегося жилищного фонда на территории Северодвинска исчерпан.

В жилищном фонде Северодвинска находится в эксплуатации 499 пассажирских лифтов. Лифтовой парк города стремительно стареет, если в 2009 году 163 лифта имели превышение нормативного срока эксплуатации, то в 2010 году число таковых возросло до 196. Если уже сегодня не принять меры по их замене или модернизации, то в скором времени возникнет большая городская проблема: в целях обеспечения безопасности станет необходимым последовательное выведение из эксплуатации лифтов, нормативный срок службы которых истек.

Для решения данной проблемы в Северодвинске была принята муниципальная целевая программа «Модернизация лифтового оборудования в жилищном фонде Северодвинска в 2004-2010гг», утвержденная решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.05.2004 № 64. За период действия программы за счет средств местного и федерального бюджетов выполнены работы по замене и модернизации 31 пассажирского лифта. Также проведены работы по ремонту лифтов для продления срока эксплуатации до 3 лет (в 2008-2009 годах на 43 лифтах).

Однако этих средств недостаточно для приведения лифтового парка города в состояние, соответствующее нормативно-техническим требованиям.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда Северодвинска обусловлено неэффективной работой системы управления им, связанной с недостаточным объемом финансовых ресурсов, направляемых на содержание и текущий ремонт жилищного фонда, отсутствием средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, высокой степенью износа оборудования и инженерных сетей и, как следствие, низким качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Одной из составляющих проблемы недофинансирования капитального ремонта жилищного фонда явилось отсутствие финансовой поддержки со стороны бывшего собственника большей части жилищного фонда - предприятий оборонного комплекса, расположенных на территории Северодвинска - после передачи объектов в муниципальную собственность. Ведомственный жилищный фонд, находившийся, как правило, в плохом состоянии, был передан в муниципальную собственность без надлежащего финансового обеспечения по его эксплуатации и ремонту.

Недостаточный объем инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта в многоквартирных домах и приводит к дальнейшему снижению надежности жилых зданий и инженерного оборудования, к нарастанию количества объектов категории аварийного и ветхого жилфонда, подлежащего немедленному расселению.

Для решения указанных проблем необходима согласованность действий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее-Фонд), органов государственной власти, органов местного самоуправления, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, которые участвуют в настоящей Программе.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации и обеспечения привлечения средств Фонда на эти цели, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда в Северодвинске необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках муниципальной адресной Программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2010-2011 годы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля в рамках участия в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области.

- Цель, задачи и сроки реализации Программы

Для ускорения решения жилищной проблемы в части сохранности жилищного фонда и в интересах граждан, а также эффективного проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения ее социальной направленности необходимо приведение жилищного фонда путем проведения капитального ремонта в соответствие с требованиями, установленными Положением о признании помещений жилыми помещениями, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47, обеспечивающими комфортное проживание.

Основная цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта жилищного фонда.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

-	обеспечение сохранности жилищного фонда, приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов;

- создание условий для привлечения средств Фонда на проведение капитального ремонта жилищного фонда;

- снижение процента физического износа конструкций и элементов многоквартирных домов;

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в 2010-2011 годах.

- Перечень мероприятий Программы

Программой предусматривается реализация мероприятий по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости – выполнение ремонта  лифтовых шахт.

Мероприятия Программы соответствуют требованиям Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

## Критерии отбора многоквартирных домов 
для предоставления финансовой поддержки

Критерии отбора многоквартирных домов для включения в Программу утверждены постановлением Администрации Северодвинска от 13.11.2010 № 420-па в соответствии с  Порядком включения многоквартирных домов в адресную программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области на 2010 год, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 01.06.2010 № 158-пп:

- Технические критерии:

- продолжительность эксплуатации многоквартирного дома;

- техническое состояние общего имущества;

- комплексность капитального ремонта;

- качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта.

- Организационные критерии:

- уровень самоорганизации собственников помещений в отношении управления многоквартирным домом;

- доля собственников, подавших голоса за решение о проведении капитального ремонта;

- степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту;

- членство в организации, имеющей функции контроля за профессиональной деятельностью своих членов и обеспечивающей их имущественную ответственность перед потребителями.

- Финансовые критерии:

- доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта;

- финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме.

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 60 процентов, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

- Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, долевого участия местного бюджета и собственников помещений многоквартирных домов.

Минимальная доля финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств местного бюджета принята в соответствии с распоряжением Администрации Архангельской области от 10 февраля 2009 года № 36-ра/5 и составляет не менее 2,95 процента от общей стоимости капитального ремонта многоквартирного дома. Софинансирование мероприятий Программы собственниками помещений в размере не менее чем 5 процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Общий объем финансирования Программы составляет 44 919 000 рублей, в том числе:

средства Фонда – 40 000 000 рублей;

средства местного бюджета –  2 673 050  рублей;

средства собственников помещений многоквартирного дома –  2 245 950 рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, указанных в Программе, за счет средств местного бюджета, товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов) либо собственников помещений в многоквартирных домах представлен в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда, средства долевого финансирования из местного бюджета могут расходоваться только на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с перечнем мероприятий, указанным в разделе 3 настоящей Программы, а также на разработку проектной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в Приложении № 1 к настоящей Программе, и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Планируемый состав работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденный решением общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу по видам ремонта (замена лифтового оборудования), приведен в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования на 2010-2011 годы, руб. |
| --- | --- |
| Всего по Программе | 44 919 000 |
| в том числе: |  |
| средства собственников помещений многоквартирного дома | 2 245 950 |
| средства местного бюджета | 2 673 050 |
| средства Фонда | 40 000 000 |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 44 919 000 |
| в том числе: |  |
| средства собственников помещений многоквартирного дома | 2 245 950 |
| средства местного бюджета | 2 673 050 |
| средства Фонда | 40 000 000 |

## Механизм реализации Программы

Программа реализуется посредством выделения средств муниципальному образованию «Северодвинск» на основании заключенных соглашений (договоров) между Правительством Архангельской области и Администрацией Северодвинска, средств местного бюджета и средств собственников помещений в многоквартирных домах управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным, жилищно-строительным кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Приложение № 1 к настоящей Программе.

## Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых получателями средств (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы) с исполнителями программных мероприятий. Привлечение исполнителей программных мероприятий осуществляется в соответствии с Порядком привлечения подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 23 июня 2009 года № 2-пп.

Порядок предоставления субсидий за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Приложение № 1 к настоящей Программе (далее – Порядок), разрабатывается Администрацией Северодвинска после утверждения Программы. Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома определяется решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, Заказчик Программы уточняет объемы финансирования.

Заказчик Программы осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, ходом проведения и результатами проведенных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов посредством осуществления проверок (ревизий). Получатели средств обеспечивают доступ представителей Заказчика Программы на территорию, на которой проводится (проведен) капитальный ремонт, а также представляют запрашиваемые документы и сведения при осуществлении контроля и проверок.

Заказчик Программы контролирует выполнение товариществами собственников жилья (жилищными, жилищно-строительными кооперативами) и управляющими организациями обязанностей по информированию граждан, проживающих в многоквартирных домах, включенных в Приложение № 1 к настоящей Программе:

обо всех привлеченных товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом) или управляющей организацией исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в сети Интернет;

о планируемых сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости - об изменении таких сроков, о причинах их переноса и новых сроках (сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже чем один раз в месяц с момента получения средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирного дома);

о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки указанных работ.

Получатели средств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за нецелевое использование средств, предоставление документов, содержащих недостоверные сведения, несоблюдение требований, установленных Федеральным законом.

В случае нецелевого использования средств, в том числе и в случае представления документов, содержащих недостоверные сведения, использованные не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствии с требованиями Федерального закона № 185-ФЗ.

- Показатели выполнения Программы

Показатели выполнения Программы определяются на основании исходных данных утвержденного Заказчиком Программы перечня многоквартирных домов, которые получат средства на проведение капитального ремонта.

Значения планируемых показателей выполнения Программы приведены в Приложении № 2 к Программе.

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:

а) сумма общих площадей многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту, – 47 580,72 кв. м;

б) общее количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах, в которых проведены работы, – 2 059 человек;

в) общее количество многоквартирных домов, в которых проведены работы (замена лифтового оборудования), – 5 домов.

- Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству.

Заказчик Программы контролирует действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы, готовит и представляет в Правительство Архангельской области отчеты о расходовании средств и о ходе реализации Программы по форме и в сроки, устанавливаемые Правлением Фонда.

Получатели средств (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы) отчитываются перед Заказчиком Программы о целевом использовании выделенных им финансовых средств после проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Порядком.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется по предложению Заказчика Программы и утверждается постановлением Администрации Северодвинска.

Приложение № 1

к муниципальной адресной Программе

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов в монопрофильном

муниципальном образовании

«Северодвинск» на 2010-2011 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от 22.11.2010  № 432-па

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов муниципального образования «Северодвинск»,

в отношении которых планируется получение финансовых средств в рамках муниципальной адресной Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в монопрофильном муниципальном образовании «Северодвинск» в 2010-2011 годы

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, кв. м | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ул. Воронина, д. 6б | 1981 | - | кирпич | 9 | 1 | 4 979,72 | 3 325,82 | 964,70 | 280 | част | 4 350 000 | 3 873 639 | 258 861 | 217 500 | 873,54 | 21509,20 | 06.2011 |
| 2 | ул. Трухинова, д. 11 | 1980 | - | кирпич | 9 | 4 | 8 092,00 | 7 391,50 | 7 391,50 | 347 | част | 8 700 000 | 7 747 278 | 517 722 | 435 000 | 1 075,14 | 21509,20 | 06.2011 |
| 3 | пр. Бутомы, д. 12 | 1982 | - | панельн | 9 | 4 | 8 617,00 | 7 357,43 | 5 572,13 | 356 | част | 7 944 000 | 7 074 067 | 472 733 | 397 200 | 921,90 | 21509,20 | 06.2011 |
| 4 | ул. Ломоносова, д. 114 | 1977 | - | кирпич | 9 | 6 | 12 389,80 | 11 283,00 | 7 908,93 | 523 | част | 10 875 000 | 9 684 098 | 647 152 | 543 750 | 877,74 | 21509,20 | 06.2011 |
| 5 | пр. Морской, д. 41б | 1984 | - | панельн | 9 | 6 | 13 502,20 | 11 643,4 | 10 410,50 | 553 | част | 13 050 000 | 11 620 918 | 776 582 | 652 500 | 966,51 | 21509,20 | 06.2011 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 47 580,72 | 41 001,15 | 32 247,76 | 2 059 |  | 44 919 000 | 40 000 000 | 2 673 050 | 2 245 950 | 944,06 |  |  |

## Приложение № 2

к муниципальной адресной Программе

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов в монопрофильном

муниципальном образовании

«Северодвинск» на 2010-2011 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска 22.11.2010  № 432-па

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения в 2010-2011 годах муниципальной адресной Программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов многоквартирных домов в монопрофильном

муниципальном образовании  «Северодвинск» на 2010-2011 годы

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал 2011 года | II квартал 2011 года | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | всего: | I квартал 2011 года | II квартал 2011 года | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | всего: |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс.руб. | тыс руб. | тыс руб. | тыс руб. | тыс руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | 47 580,72 | 2 059 | - | 5 | - | - | 5 | - | 44 919 000 | - | - | 44 919 000 |
|  | ИТОГО | 47 580,72 | 2 059 |  | 5 |  |  | 5 |  | 44 919 000 |  | - | 44 919 000 |

## Приложение № 3

к муниципальной адресной Программе

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов в монопрофильном

муниципальном образовании

«Северодвинск» на 2010 -2011 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска 22.11.2010  № 432-па

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих

в муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов многоквартирных домов в монопрофильном

муниципальном образовании «Северодвинск» на 2010-2011 годы

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | ремонт внутренних инженерных систем | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | на разработку проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | кв.м | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ул. Воронина, д.6б | 4 350 000 | - | - | - | 2 | 4 350 000 | - | - | - | - | - |
| 2 | ул. Трухинова, д. 11 | 8 700 000 | - | - | - | 4 | 8 700 000 | - | - | - | - | - |
| 3 | пр. Бутомы, д.12 | 7 944 000 | - | - | - | 4 | 7 944 000 | - | - | - | - | - |
| 4 | ул. Ломоносова, д.114 | 10 875 000 | - | - | - | 5 | 10 875 000 | - | - | - | - | - |
| 5 | пр. Морской, д.41б | 13 050 000 | - | - | - | 6 | 13 050 000 | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 44 919 000 | - | - | - | 21 | 44 919 000 | - | - | - | - | - |