Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

МуниципальнОГО образованиЯ

«северодвинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.06.2011   №  213-па

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений

в муниципальную адресную

Программу по проведению

капитального ремонта многоквартирных

домов в монопрофильном муниципальном

образовании «Северодвинск»

на 2010-2011 годы

В целях уточнения размеров финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета и средств собственников помещений в многоквартирных домах, учитывая плановую дату завершения работ и письмо министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 06.05.2011 № 203/06-05/1787

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную адресную Программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в монопрофильном муниципальном образовании «Северодвинск» на 2010-2011 годы, утверждённую постановлением Администрации Северодвинска  от 22.11.2010 № 432-па (в редакции от 13.04.2011), изменения, изложив Приложения №1, №2, № 3 в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

И.о. Мэра Северодвинска						                      В.Н. Мошарев

Приложение № 1

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в монопрофильном муниципальном образовании

«Северодвинск» на 2010-2011 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от 22.11.2010 № 432-па

(в редакции от  03.06.2011 №  213-па)

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов муниципального образования «Северодвинск»,

в отношении которых планируется получение финансовых средств в рамках муниципальной адресной Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в монопрофильном муниципальном образовании «Северодвинск» на 2010-2011 годы

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, кв. м | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ул. Воронина, д. 6б | 1981 | - | кирпич | 9 | 1 | 4 979,72 | 3 325,82 | 964,70 | 280 | част | 3 037 437 | 2 704 812 | 180 753,15 | 151 871,85 | 609,96 | 21509,20 | 06.2011 |
| 2 | ул. Трухинова, д. 11 | 1980 | - | кирпич | 9 | 4 | 8 092,00 | 7 391,50 | 7 391,50 | 347 | част | 7 056 000 | 6 283 310 | 419 890,00 | 352 800,00 | 871,97 | 21509,20 | 06.2011 |
| 3 | пр. Бутомы, д. 12 | 1982 | - | панельн | 9 | 4 | 8 617,00 | 7 357,43 | 5 572,13 | 356 | част | 7 054 000 | 6 281 529 | 419 771,00 | 352 700,00 | 818,61 | 21509,20 | 06.2011 |
| 4 | ул. Ломоносова, д. 114 | 1977 | - | кирпич | 9 | 6 | 12 389,80 | 11 283,00 | 7 908,93 | 523 | част | 8 843 591 | 7 875 145 | 526 266,45 | 442 179,55 | 713,78 | 21509,20 | 06.2011 |
| 5 | пр. Морской, д. 41б | 1984 | - | панельн | 9 | 6 | 13 502,20 | 11 643,4 | 10 410,50 | 553 | част | 10 252 310 | 9 129 598 | 610 096,50 | 512 615,50 | 759,31 | 21509,20 | 06.2011 |
| 6 | ул. Ломоносова, 116 | 1978 | - | кирпич | 9 | 4 | 7 360,10 | 6 582,60 | 5 198,74 | 267 | част | 6 940 530 | 6 180 485 | 413 018,50 | 347 026,50 | 942,99 | 21509,20 | 09.2011 |
| 7 | пр. Морской, 25 | 1979 | - | кирпич | 9 | 1 | 2 272,70 | 1 995,90 | 1 617,80 | 100 | част | 1 735 132 | 1 545 121 | 103 254,40 | 86 756,60 | 763,47 | 21509,20 | 09.2011 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 57 213,52 | 49 579,65 | 39 064,3 | 2 426 |  | 44 919 000 | 40 000 000 | 2 673 050 | 2 245 950 | 785,11 |  |  |

## Приложение № 2

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в монопрофильном муниципальном образовании

«Северодвинск» на 2010-2011 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от 22.11.2010 № 432-па

(в редакции от  03.06.2011  №  213-па)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения в 2011 году муниципальной адресной Программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов многоквартирных домов в монопрофильном

муниципальном образовании  «Северодвинск» на 2010-2011 годы

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал 2011 года | II квартал 2011 года | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | всего: | I квартал 2011 года | II квартал 2011 года | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | всего: |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс.руб. | тыс руб. | тыс руб. | тыс руб. | тыс руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | 57 213,52 | 2 426 | - | 5 | 2 | - | 7 | - | 36 243, 338 | 8 675,662 | - | 44 919,000 |
|  | ИТОГО | 57 213,52 | 2 426 |  | 5 | 2 |  | 7 |  | 36 243, 338 | 8 675,662 | - | 44 919,000 |

## Приложение № 3

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в монопрофильном муниципальном образовании

«Северодвинск» на 2010-2011 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от 22.11.2010 № 432-па

(в редакции от 03.06.2011 №  213-па)

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих

в муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов многоквартирных домов в монопрофильном

муниципальном образовании «Северодвинск» на 2010-2011 годы

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | ремонт внутренних инженерных систем | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | на разработку проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | кв.м | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ул. Воронина, д.6б | 3 037 437 | - | - | - | 2 | 3 037 437 | - | - | - | - | - |
| 2 | ул. Трухинова, д. 11 | 7 056 000 | - | - | - | 4 | 7 056 000 | - | - | - | - | - |
| 3 | пр. Бутомы, д.12 | 7 054 000 | - | - | - | 4 | 7 054 000 | - | - | - | - | - |
| 4 | ул. Ломоносова, д.114 | 8 843 591 | - | - | - | 5 | 8 843 591 | - | - | - | - | - |
| 5 | пр. Морской, д.41б | 10 252 310 | - | - | - | 6 | 10 252 310 | - | - | - | - | - |
| 6 | ул. Ломоносова, 116 | 6 940 530 | - | - | - | 4 | 6 940 530 | - | - | - | - | - |
| 7 | пр. Морской, 25 | 1 735 132 | - | - | - | 1 | 1 735 132 | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 44 919 000 | - | - | - | 26 | 44 919 000 | - | - | - | - | - |