|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Северодвинска от 14.07.2015 № 348-па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск» на 2015 год |
| № п/п | Наименование объектов, сооружений или вида работ | Инициатор (ответственный исполнитель, организация) | Наличие ПСД | Фактическое состояние объекта на 01.06.2015 | Мощность объекта инвестирования и требуемые мощности потребления энергетических ресурсов (при необходи- мости) | Предполагаемый срок начала и завершения строительства, проектирования объекта, (план) | Источники финансирования | Общая стоимость работ на объекте, тыс. руб. | Лимит финанси-рования работ на 2015 год, тыс. руб. | Наименование плана или программы (документ-основание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1 | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | имеется | Проект в стадии реализации. Решаются вопросы по определению источников финансиро-вания проекта | длина шоссе и моста – 2,916 км, в т.ч. длина моста - 0,186 км | 2011-2017 годы | Всего, в т.ч. | 2357460,0 | 1422,84 | Концепция муниципальной программы «Реструктуризация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 гг. Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2239600,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 94288,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 23572,0 | 1422,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвин- ске | Администрация Северодвинска | имеется | Проект не реализуется в связи с отсутствием источников финансиро-вания проекта | строительная длина автомобильной дороги – 1126 п. м | 2010-2017 годы | Всего, в т.ч. | 679950,0 | 0,0 | Концепция муниципальной программы «Реструктуризация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 гг. |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 645950,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 27200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6800,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Реконструкция автодороги по улицe Окружной в г. Северодвин-ске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) | Администрация Северодвинска | имеется | Проект не реализуется в связи с отсутствием источников финансиро-вания проекта | длина реконструируе- мого участка автомобильной дороги – 1432,8 п. м | 2010-2017 годы | Всего, в т.ч. | 160350,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 152300,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6440,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1610,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе | Администрация Северодвинска | имеется | Проект не реализуется в связи с отсутствием источников финансиро-вания проекта | строительная длина автомобильной дороги – 1228,59 п. м | 2014-2017 годы | Всего, в т.ч. | 286160,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 271850,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11448,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2862,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск | Администрация Северодвинска | имеется | Проект не реализуется в связи с отсутствием источников финансиро-вания проекта | длина реконструируе-мого участка автомобильной дороги – 472,86 п. м | 2014-2017 годы | Всего, в т.ч. | 268250,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 254840,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10728,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2682,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до проспекта Морской г. Северодвинска (благоустройство, ливневая канализация, наружное освещение) | Администрация Северодвинска | имеется | Проект не реализуется в связи с отсутствием источников финансиро-вания проекта | длина реконструируе-мого участка автомобильной дороги – 651,37 п. м | 2014-2017 годы | Всего, в т.ч. | 250170,0 | 0,0 | Концепция муниципальной программы «Реструктуризация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 гг. |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 237660,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10008,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2502,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Строительство «Автозимника к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск-Онега» (2 и 3 этапы) | Администрация Северодвинска | имеется | Проект в стадии реализации | строительная длина автомобильной дороги III категории – 12 км | 2013-2017 годы | Всего, в т.ч. | 114171,2 | 5956,27 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 114171,2 | 5956,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 8 | Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | имеется | Проект не реализуется в связи с отсутствием источников финансиро-вания проекта | общая протяжен-ность ливневой канализации от ул. Макаренко до очистных сооружений – 2982 п. м | 2012-2017 годы | Всего, в т.ч. | 265410,0 | 0,0 | Концепция муниципальной программы «Реструктуризация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 гг. |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 252140,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10616,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2654,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | Строительство канализационного самотечного коллектора на проспекте Беломорском в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | имеется | Проект в стадии реализации | общая длина коллектора – 1017 метров (для завершения работ, начатых с 2007 года, необходимо построить 770 м) | 2007-2016 годы | Всего, в т.ч. | 301350,0 | 47390,92 | Концепция муниципальной программы «Реструктуризация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 гг. Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 286280,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 12056,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3014,0 | 47390,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Строительство ливневого коллектора вдоль улицы Железнодорожной от улицы Торцева до рефулерного озера с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | имеется | Проект не реализуется в связи с отсутствием источников финансиро-вания проекта | общая длина коллектора – 2919 п. м | 2013-2017 годы | Всего, в т.ч. | 895770,0 | 0,0 | Концепция муниципальной программы «Реструктуризация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 гг. |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 850980,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 35832,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8958,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Реконструкция берегоукрепите-льных cооружений на о. Ягры в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | имеется | Проект не реализуется в связи с отсутствием источников финансиро-вания проекта | общая протяженность участка берегоукрепи- тельных сооружений – 1665 п.м | 2012-2016 годы | Всего, в т.ч. | 530220,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 503709,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 21208,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5302,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объекты социальной инфраструктуры |
| 12 | Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | имеется | Проект в стадии реализации | площадь объекта – 4103 кв.м, пропускная способность объекта – 105 чел / смену | 2014-2015 годы | Всего, в т.ч. | 252849,4 | 222059,4 | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)». Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 110100,0 | 80100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 91959,4 | 91959,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50790,0 | 50000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

Чецкая Ю.В.

580027