Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2018 № 108-па

г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Плана мероприятий

по проведению работ по уборке,

благоустройству территории

Северодвинска в весенний период

2018 года

В целях организации благоустройства на территории муниципального образования «Северодвинск»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению работ по уборке, благоустройству территории Северодвинска в весенний период с 02 апреля по 10 июня 2018 года (далее - План мероприятий).

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности Северодвинска:

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в указанные сроки.

2.2. Провести 6, 7, 13, 14. 20, 21, 27, 28 апреля, 4, 5 мая (в случае неблагоприятных метеоусловий - в другое время) дни благоустройства территории Северодвинска.

3. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, Отделу экологии и природопользования Администрации Северодвинска, Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, Управлению экономики Администрации Северодвинска, Управлению образования Администрации Северодвинска, Отделу физкультуры и спорта Администрации Северодвинска, Управлению социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска, Управлению культуры и общественных связей Администрации Северодвинска, Белозерскому территориальному отделу Администрации Северодвинска, Ненокскому территориальному отделу Администрации Северодвинска:

3.1. Организовать в пределах компетенции органов Администрации Северодвинска выполнение Плана мероприятий организациями всех форм собственности, землепользователями.

3.2. Регулярно, на период действия настоящего постановления, проводить проверку состояния территории Северодвинска.

3.3. Предоставлять в Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска информацию о ходе выполнения Плана мероприятий (еженедельно, по четвергам – до 12 час.).

3.4. Представить итоговую информацию по выполнению Плана мероприятий в Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска 13.06.2018 (с указанием количества человек, принявших участие в единых днях уборки и благоустройства Северодвинска).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска                                                                                              И.В. Скубенко

Тарасов Михаил Юрьевич

58-14-99

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска

от __________ № ___________

ПЛАН

мероприятий по проведению работ по уборке, благоустройству

территории Северодвинска в весенний период с 02 апреля по 10 июня 2018 года

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рыхление, вывоз снега с подведомственных и прилегающих территорий. Обеспечение пропуска дождевых и талых вод. Приведение в порядок после снеготаяния придомовых территорий, территорий организаций всех форм собственности: прилегающих к центральным улицам; к второстепенным улицам | до 20.04.2018 до 20.04.2018 до 01.05.2018 до 05.05.2018 | Организации всех форм собственности, землепользователи |
| 2 | Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия улиц, восстановление разрытий на дорогах после зимних работ по ликвидации последствий аварий. Восстановление благоустройства в сроки, установленные разрешением на производство земляных работ | начало работ - II кв. 2018 года | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, подрядные организации, иные организации, всех форм собственности, землепользователи |
| 3 | Выполнение мероприятий, обеспечивающих водоотведение с территории рынка «Вертолетка» (ул.Южная, 167). Приведение в порядок территории рынка «Вертолетка» (ул.Южная, 167) и прилегающего к нему земельного участка в границах отвода | до 20.04.2018 до 01.05.2018 | УК ООО «Вертолетка» |
| 4 | Приведение в порядок территории Воинского мемориала на о. Ягры, Сквера ветеранов, территории, прилегающей к Памятному знаку жертвам Ягринлага | до 05.05.2018 | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, подрядные организации |
| 5 | Приведение в порядок территорий, прилегающих к мемориальным и памятным доскам | до 01.05.2018 | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, владельцы и арендаторы зданий, на которых установлены мемориальные и памятные доски |
| 6 | Очистка контейнерных площадок и прилегающей к ним территории после весеннего таяния снега | до 05.05.2018 | Организации всех форм собственности, землепользователи |
| 7 | Покраска, ремонт контейнеров, оборудования хозяйственных, детских и спортивных площадок | до 10.06.2018 | Организации всех форм собственности, землепользователи |
| 8 | Ремонт и покраска малых архитектурных форм, контейнерных площадок, киосков, павильонов, рекламных щитов | до 10.06.2018 | Организации всех форм собственности, землепользователи, владельцы павильонов на автобусных остановках, владельцы киосков, рекламораспространители |
| 9 | Ремонт малых архитектурных форм, игровых площадок, оборудования, находящихся на территориях жилых микрорайонов | до 10.06.2018 | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| 10 | Проведение ревизии, восстановление недостающих и обновление имеющихся указателей пожарных гидрантов | до 30.05.2018 | Владельцы сетей |
| 11 | Обновление аншлагов с названиями улиц, номерами домов и подъездов | до 10.06.2018 | Организации всех форм собственности, владельцы отдельно стоящих зданий и сооружений |
| 12 | Приведение в порядок территории береговой линии в районе пляжной зоны о. Ягры, территории берегоукрепления морского побережья в районе бульвара Строителей, д. 5, Набережной Александра Зрячева | до 10.06.2018 | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, подрядные организации, МАУ «Парк культуры и отдыха» |
| 13 | Приведение в порядок территорий гаражно-строительных кооперативов | до 10.06.2018 | Председатели ГСК |
| 14 | Очистка территорий снежных полигонов от мусора, планировка территории | до 10.06.2018 | СМУП «Спецавтохозяйство» |
| 15 | Обеспечение вывоза бытового мусора, листвы на городскую свалку | до 01.05.2018, далее – постоянно | Организации всех форм собственности, землепользователи |
| 16 | Приведение в порядок территорий садовых некоммерческих товариществ | до 10.06.2018, далее - постоянно | Председатели СНТ |
| 17 | Приведение в порядок территорий платных автостоянок и прилегающих к ним земельных участков в границах отвода | до 30.05.2018 | Владельцы автостоянок |
| 18 | Обеспечение организованного удаления мусора с территорий автобусных остановок, АЗС, торговых точек, расположенных в отдельно стоящих помещениях | до 05.05.2018, далее - постоянно | Владельцы торговых точек, АЗС, павильонов на автобусных остановках, землепользователи |
| 19 | Очистка стен и подъездов домов, зданий, опор освещения, автобусных павильонов и пр. от рекламы, размещенной вне установленных для этих целей местах (без соответствующего разрешения) | до 05.05.2018, далее - постоянно | Владельцы торговых точек, павильонов на автобусных остановках, рекламодатели, жилищно-коммунальные предприятия, СМУП «Горсвет», учреждения культуры, Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска |
| 20 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории Северодвинска | начало работ – II квартал 2018 года | Владельцы, арендаторы земельных участков, ОЭиП Администрации Северодвинска, Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска |
| 21 | Приведение в порядок территорий административных округов в соответствии с вышеперечисленными пунктами мероприятий настоящего Плана | до 05.05.2018, далее – постоянно | Белозерский территориальный отдел Администрации Северодвинска, Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска |
| 22 | Обследование водоохранных зон водных объектов с целью выявления мест несанкционированного складирования отходов | до 05.05.2018, далее – постоянно | Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска |

Тарасов Михаил Юрьевич

58-14-99