Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………. № ……………. г. Северодвинск Архангельской области Об утверждении Плана создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2020 годы В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 02.10.2014 № 493-па «О формировании и ежегодном обновлении Плана создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск», в целях взаимодействия с органами государственной власти Архангельской области и создания положительного инвестиционного имиджа муниципального образования «Северодвинск» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемый План создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск» на 2018-2020 годы. 2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте Администрации Северодвинска. 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам. Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Чецкая Юлия Владимировна

580027

|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Северодвинска от_______________ №_______ ( о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2020 годы |
| № п/п | Наименование объектов, сооружений или вида работ | Инициатор (ответственный исполнитель, организация) | Наличие ПСД | Фактическое состояние на 01.01.2018 | Мощность объекта инвестирования и требуемые мощности потребления энергетических ресурсов (при необходимости) | Предполагаемый срок начала и завершения строитель-ства, проектиро-вания объекта (план) | Источники финансиро- вания | Общая стоимость работ на объекте, тыс. руб. | Лимит финанси- рования работ на 2018–2020 годы, тыс. руб. | Наименование плана или программы (документ-основание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1 | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске | Правительство Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска | В наличии | Проводится работа по привлечению средств федерального и областного бюджетов для софинансирова- ния проекта | Длина шоссе и моста – 2,916 км, в т.ч. длина моста – 0,186 км. Установленная мощность наружного освещения ТП-1 – 155,1 кВт; ТП-2–25,75 кВт | 2011–2022 годы | Всего, в т.ч. | 2 329 920,0 | 28 800,0 | Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010–2020 годы. Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 096 800,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 116 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 117 120,0 | 28 800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | В наличии | Проект реализуется с 2009 года. Продолжение реализации проекта предусмотрено в 2018–2020 годах | Строительная длина автомобильной дороги – 1,46 км. Установленная мощность наружного освещения – 25,0 кВт | 2009–2020 годы | Всего, в т.ч. | 254 246,0 | 197 013,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 254 246,0 | 197 013,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | В наличии | Первый этап реконструкции автодороги закончен в 2017 году. В 2018 году предусмотрено выполнение работ в рамках второго этапа | Длина реконструируемого участка автомобильной дороги – 472,86 п. м. Установленная мощность наружного освещения – 15,0 кВт | 2009–2018 годы | Всего, в т.ч. | 83 177,0 | 49 999,0 | Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010–2020 годы. Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 83 177,0 | 49 999,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск– Онега» | Правительство Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска | В наличии | Проводится работа по привлечению средств федерального и областного бюджетов для софинансирова- ния проекта | Протяженность автомобильной дороги – 11 810 п. м | 2017–2022 годы | Всего, в т.ч. | 427 792,8 | 9 800,0 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 385 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 21 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 21 792,8 | 9 800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске | Правительство Российской Федерации, Администрация Северодвинска | В наличии | Проводится работа по корректировке проектной документации и привлечению средств федерального бюджета для софинансирова- ния проекта | Общая длина строящегося участка окружной дороги (соединение улицы Окружной с улицей Юбилейной городской части дороги) – 1126 м. Расчетная нагрузка для наружного осве-щения – 22,12 кВт | 2011–2023 годы | Всего | 597 544,7 | 2 305,0 | Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010–2020 годы. Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 550 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 47 544,7 | 2 305,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 6 | Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (1 очередь) | Правительство Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска | В наличии | Проводится работа по привлечению средств федерального и областного бюджетов для софинансирова- ния проекта | Общая длина участка берегоукрепления 1 очереди 1 этапа – 738 м. Установленная мощность наружного освещения – 36,8 кВт | 2015–2020 годы | Всего, в т.ч. | 659 880,0 | 27 077,8 | Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010–2020 годы. Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 502 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 110 900,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 46 780,0 | 27 077,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | Строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | В наличии | Проводится работа по привлечению средств федерального и областного бюджетов для софинансирова- ния проекта | Протяженность сетей холодного водоснабжения – 1 432,0 п. м. Протяженность сетей бытовой канализации – 1255,0 п. м | 2016–2025 годы | Всего, в т.ч. | 142 149,60 | 10 000,0 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 142 149,60 | 10 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | В наличии | Проводится работа по привлечению средств федерального и областного бюджетов для софинансирова- ния проекта | Площадь участка, подлежащего вертикальной планировке, – 22,4 га; строительная длина участка работ по пр. Труда – 1116 м; строительная длина участка работ по пр. Героев Североморцев – 1116 м; протяженность внутриквартальных проездов – 2,496 км | 2014–2023 годы | Всего, в т.ч. | 1 749 001,3 | 20 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 749 001,3 | 20 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области | Правительство Российской Федерации, Администрация Северодвинска | В наличии | Реализацию проекта планируется продолжить в 2019 году. Проводится работа по привлечению средств федерального бюджета к софинансирова нию проекта | Общая проектная протяженность ливневой канализации от ул. Макаренко до очистных сооружений составляет 2 336,6 м. Общая длина дождеприемных веток составляет 526,2 м | 2012–2021 годы | Всего, в т.ч. | 247 636,3 | 70 000,0 | Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010–2020 годы. Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 120 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 127 436,6 | 70 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10 | Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в районе ул. Логинова в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Не имеется | В 2018 году предусмотрено завершение работ по разработке проектной документации | Данные будут определены на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы | 2018 год (разработка проектной документа-ции) | Всего, в т.ч. | Общая стоимость проекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 2 350,0 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2 350,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 11 | Проектирование и строительство линий уличного освещения (строительство линии наружного освещения по пр. Морскому на участке от ул. Ломоносова до ж/д переезда, строительство линии наружного освещения по ул. Седова на участке от ул. Лесной до ул. Ломоносова) | Администрация Северодвинска | Не имеется | Проводится муниципальная закупка на выполнение работ по разработке проектной документации | Данные будут определены на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы | 2019-2020 годы | Всего, в т.ч. | Общая стоимость проекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 224,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 224,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в целях подключения новых потребителей | АО «ПО «Севмаш- предприятие» (цех 19) | Имеется не в полном объеме (на ряд участков сетей) | Проект в стадии реализации | Протяженность строительства сетей– 0,569 км. Реконструкция сетей – 14,3 км | 2016–2018 годы | Всего, в т.ч. | 356 769,0 | 175 116.0 | Инвестиционная программа АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014–2023 годы», утвержденная постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 24.11.2015 № 190-п (далее – инвестиционная программа АО «ПО «Севмаш») |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 356 769,0 | 175 116,0 |  |
| 13 | Строительство и реконструкция сетей канализации в целях подключения новых потребителей | АО «ПО «Севмаш- предприятие» (цех 19) | Имеется не в полном объеме (на ряд участков сетей) | Проект в стадии реализации | Протяженность строительства сетей–0,834 км. Реконструкция сетей – 5,246 км | 2016–2018 годы | Всего, в т.ч. | 168 279,0 | 79 822,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 168 279,0 | 79 822,0 |  |
| 14 | Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений | АО «ПО «Севмаш- предприятие» (цех 19) | В наличии | Проект в стадии реализации | Обеспечение населения питьевой водой в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими требованиями | 2014–2020 годы | Всего, в т.ч. | 407 558,0 | 145 766,0 | Инвестиционная программа АО «ПО «Севмаш» |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 407 558,0 | 145 766,0 |  |
| 15 | Реконструкция системы очистки сточных вод канализационных очистных сооружений | АО «ПО «Севмаш- предприятие» (цех 19) | Не имеется | Предпроектные работы | Устранение сброса сточных вод с превышением предельно допустимых норм | 2017–2023 годы | Всего, в т.ч. | 188 568,0 | 56 817,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 188 568,0 | 56 817,0 |  |
| 16 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ПАО «ТГК-2» по Архангельской области | В наличии | Проект в стадии реализации | Реализация проектов ГУ «ТГК-2» направлена на снижение показателя удельного расхода электрической энергии на транспортировку теплоносителя и выработку ед. тепловой энергии | 2014–2021 годы | Всего, в т.ч. | 318 729,0 | 150 000,0 | Инвестиционная программа ГУ ПАО «ТГК-2» по Архангельской области на 2014–2021 годы, утвержденная постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области 26.11.2015 № 200-п (в редакции изменений от 20.03.2017) |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 318 729,0 | 150 000,0 |  |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей | ГУ ПАО «ТГК-2» по Архангельской области | В наличии | Проект в стадии реализации |  | 2015–2021 годы | Всего, в т.ч. | 32 250,0 | 10 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 32 250,0 | 10 000,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | Мероприятия, связанные с реконструкцией Северодвинских ТЭЦ | ГУ ПАО «ТГК-2» по Архангельской области | В наличии | Проект в стадии реализации | Реализация проектов ГУ «ТГК-2» направлена на снижение показателя удельного расхода электрической энергии на транспортировку теплоносителя и выработку ед. тепловой энергии, улучшение экологической обстановки | 2014–2021 годы | Всего, в т.ч. | 3 907 533,0 | 2 978, 9 | Инвестиционная программа ГУ ПАО «ТГК-2» по Архангельской области на 2014–2021 годы, утвержденная постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области 26.11.2015 № 200-п (в редакции изменений от 20.03.2017) |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 907 533,0 | 2 978, 9 |  |
| 19 | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду | ГУ ПАО «ТГК-2» по Архангельской области | В наличии | Проект в стадии реализации |  | 2015–2019 годы | Всего, в т.ч. | 17 989,0 | 9 554,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 17 989,0 | 9 554,0 |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |
| 20 | Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска | В наличии | Проводится работа по привлечению средств федерального и областного бюджетов к софинансирова нию проекта | Общая площадь здания – 1700,52 кв.м, площадь отведенного участка – 5400 кв.м | 2016–2019 годы | Всего, в т.ч. | 134 125.5 | 20 000,0 | Государственная программа Архангельской области «Культура русского Севера (2013–2020 годы)». Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 89 400,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 44 725,5 | 20 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 21 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения в 162 квартале г. Северодвинска | Администрация Северодвинска | Не имеется | В 2018 году планируется разработка проектной документации | Дошкольное учреждение на 280 мест, остальные характеристики будут определены после разработки проектной документации | 2018–2019 годы | Всего, в т.ч. | 311 985,8 | 311 985,8 | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)». Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 258 189,7 | 258 189,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 28 687,7 | 28 687,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25 108,4 | 25 108,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | Строительство лыжной базы в г. Северодвинске | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска | В наличии | Проводится работа по привлечению средств областного бюджета к софинансирова нию проекта | Площадь застройки здания – 311,0 кв. м; строительный объем – 2 888,24 куб. м. Пропускная способность объекта – 100 спортсменов и 230 посетителей | 2016–2021 годы | Всего, в т.ч. | 53 466,4 | 40 500,0 | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)». Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 40 000,0 | 40 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 13 466,4 | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 23 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области | Правительство Российской Федерации Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска, АО «ЦС «Звездочка» | В наличии | В стадии реализации | Запроектирован на участке площадью 42 га. Строительный объем здания – 22 685, 58 куб. м | 2017–2019 годы (1 и 2 этапы) | Всего, в т.ч. | 129 786,8 | 129 786,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 31 958,0 | 31 958,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 72 912,0 | 72 912,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 24 916,8 | 24 916,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 24 | Строительство плавательного бассейна с внеплощадочными инженерными сетями на стадионе «Север» в г. Северодвинске | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска, АО «ПО «Севмаш» | В наличии | Проводятся мероприятия по привлечению средств федерального и областного бюджетов для софинансирова ния проекта | Пропускная способность плавательного бассейна – 165 чел. /смену. Пропускная способность универсального спортивного зала – 110 чел./смену | 2019–2020 годы | Всего, в т.ч. | 1 282 931,7 |  | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 090 765,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 96 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 96 166,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 25 | Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска | В наличии | Реализация проекта планируется после выделения средств федерального и областного бюджетов | Площадь застройки – 190 кв. м. Высота сооружения – 20,61 м. Пропускная способность – 24 чел./смену. Расчетная нагрузка – 9,0 кВт | 2019 год | Всего, в т.ч. | 31 478,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 14 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 14 330,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 147,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | Строительство футбольного поля с беговыми дорожками на стадионе «Строитель» в г. Северодвинске | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска | Не имеется | Реализация проекта планируется после выделения средств областного бюджета | Показатели проекта будут определены после разработки проектной документации | 2019 год | Всего, в т.ч. | 55 000,0 |  | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 50 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Чецкая Юлия Владимировна

580027