Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………. № …………….

г. Северодвинск Архангельской области

| О внесении изменения в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |  |
| --- | --- |

В целях уточнения перечня объектов и объемов финансирования Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 20.09.2018 № 96 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и бюджетной росписью муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 15.02.2018 № 53-па (в редакции от 19.07.2018), изменение, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 25.09.2018.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска						      О.В. Бачериков

Чецкая Юлия Владимировна

580027

| УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Северодвинска от 15.02.2018 № 53-па (в редакции от __________№______) АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| муниципального образования «Северодвинск» |
| на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
| Наименование объектов и мероприятий программы | Главные распорядители бюджетных средств | Отрасль (сфера) деятельности | Год начала строительства объекта и предполагаемый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость выполнения работ,* тыс. рублей | Объем выполненных работ в действующих ценах по состоянию на 01.01.2018**, тыс. рублей | Бюджетные ассигнования на 2018 год тыс. рублей | в том числе по источникам финансирования | Планируемое финансирование, тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | 2019 год | 2020 год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по муниципальным программам: |  |  |  | 7 322 190,9 | 263 110,6 | 466 784,3 | 101 303,1 | 89 299,1 | 276 182,1 | 642 728,1 | 445 052,7 |
| 1. «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» |  |  |  | 7 294 070,7 | 263 110,6 | 449 874,1 | 101 303,1 | 89 299,1 | 259 271,9 | 639 923,1 | 436 647,7 |
| 1.1. Проектирование и строительство многоквартирных домов, в том числе | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2017–2020 | 543 421,9 | 11 014,0 | 170 038,2 |  |  | 170 038,2 | 180 111,4 | 182 258,3 |
| 1.1.1. Многоквартирный дом в квартале 024 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2017–2018 | 177 454,5 | 11 014,0 | 166 440,5 |  |  | 166 440,5 |  |  |
| 1.1.2. Многоквартирный дом в квартале 001 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2018–2019 | 180 009,1 |  | 3 597,7 |  |  | 3 597,7 | 176 411,4 |  |
| 1.1.3. Многоквартирный дом № 2 в городе Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2020 | 185 958,3 |  |  |  |  |  | 3 700,0 | 182 258,3 |
| 1.2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | КУМИ | Жилищное хозяйство | 2018 | 11 496,4 |  | 11 496,4 | 10 535,9 | 960,5 |  |  |  |
| 1.3. Технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирных домов | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2017–2020 | 38 474,2 | 7 601,7 | 10 872,5 |  |  | 10 872,5 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2011–2022 | 2 329 100,0 | 19 216,9 | 107,1 |  |  | 107,1 | 6 900,0 | 15 000,0 |
| 1.5. Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск–Онега» | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2017–2022 | 388 821,7 | 1 650,0 | 3 033,3 |  |  | 3 033,3 | 9 800,0 | 17 079,2 |
| 1.6. Строительство объекта «Автозимник к селу Ненокса от автодороги Северодвинск–Онега» | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2014–2017 | 118 600,0 | 23 734,4 | 248,6 |  |  | 248,6 |  |  |
| 1.7. Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2009–2019 | 88 790,8 | 33 178,0 | 17 022,6 |  |  | 17 022,6 | 38 279,4 |  |
| 1.8. Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2009–2021 | 235 988,0 | 48 004,7 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 | 48 482,3 | 82 620,8 |
| 1.9. Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2004–2021 | 74 048,9 | 68 345,5 | 158,5 |  |  | 158,5 | 946,4 |  |
| 1.10. Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьмы в городе Северодвинске (1 очередь) | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2014 – окончание по мере наличия финансирования | 659 880,0 | 7 550,1 | 7,1 |  |  | 7,1 | 22 077,8 |  |
| 1.11. Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2011–2023 | 597 544,7 | 8 250,0 | 2 104,4 |  |  | 2 104,4 |  |  |
| 1.12. Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2018 (получение положительного заключения повторной экспертизы достоверности определения сметной стоимости) 2019 – начало реконструкции | 76 252,8 | 4 952,5 | 7,1 |  |  | 7,1 | 46 510,0 |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.13. Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске (получение положительного заключения повторной экспертизы достоверности определения сметной стоимости) | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2018–2024 | 844 466,8 | 5 734,7 | 7,1 |  |  | 7,1 |  |  |
| 1.14. Проектирование и строительство коллектора ливневой канализации по ул.Октябрьской от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2018 (проектирование) | 2 350,0 |  | 2 350,0 |  |  | 2 350,0 |  |  |
| 1.15. Проектирование и строительство (реконструкция) линий уличного освещения | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2018 | 3 524,4 |  | 3 524,4 |  |  | 3 524,4 |  |  |
| 1.16. Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Физкультура и спорт | 2016 – окончание по мере наличия финансирования | 53 466,4 | 1 824,2 | 454,7 |  |  | 454,7 |  |  |
| 1.17. Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2012–2021 (при наличии финансирования) | 214 963,6 | 2 891,8 | 7,1 |  |  | 7,1 | 3 490,0 |  |
| 1.18. Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | Администрация Северодвинска | Культура | 2016–2019 (при наличии софинансирования из областного бюджета) | 134 125,5 | 992,50 | 3 090,4 |  |  | 3 090,4 | 9 985,1 |  |
| 1.19. Проектирование кладбища, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск» | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2018 | 1 790,0 |  | 1 790,0 |  |  | 1 790,0 |  |  |
| 1.20. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Физкультура и спорт | 2018–2019 | 129 772,8 |  | 124 572,8 | 31 958,0 | 72 912,0 | 19 702,8 | 5 200,0 |  |
| 1.21. Строительство каркасно-тентового сооружения на территории стадиона «Строитель» | Администрация Северодвинска | Физкультура и спорт | 2017 – ввод 2018 – полная оплата работ | 25 384,8 | 17 504,0 | 7 880,8 |  |  | 7 880,8 |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.22. Строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска Архангельской области» с разработкой проектной и рабочей документации | Администрация Северодвинска | Образование | 2018–2019 | 304 302,5 |  | 64 309,4 | 50 547,2 | 5 653,7 | 8 108,5 | 239 993,1 |  |
| 1.23. Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест | Администрация Северодвинска | Образование | 2019–2021 | 326 835,0 |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 110 000,0 |
| 1.24. Проектирование и строительство объекта «Фекальная канализационная сеть здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» | Администрация Северодвинска | Образование | 2017–2018 | 755,7 | 665,6 | 90,1 |  |  | 90,1 |  |  |
| 1.25. Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Физкультура и спорт | 2019 (при наличии софинансирования из областного бюджета) | 34 375,3 |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |
| 1.26. Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры (объекты физической культуры и спорта) | Администрация Северодвинска | Физкультура и спорт | 2018 | 7 632,6 |  | 7 632,6 |  |  | 7 632,6 |  |  |
| 1.27. Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры (объекты культуры) | Администрация Северодвинска | Культура | 2018–2019 | 48,9 |  | 34,0 |  |  | 34,0 | 14,9 |  |
| 1.28. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 01.01.2013 | Администрация Северодвинска | Охрана семьи и детства | 2018 | 6 734,1 |  | 6 734,1 |  | 6 734,1 |  |  |  |
| 1.29. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Северодвинска | Охрана семьи и детства | 2018–2020 | 41 122,9 |  | 11 300,8 | 8 262,0 | 3 038,8 |  | 10 132,7 | 19 689,4 |
| 2. «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | Комитет ЖКХ, ТиС |  | 2018–2020 | 6 303,8 |  | 693,8 |  |  | 693,8 | 2 805,0 | 2 805,0 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1. Модернизация детских игровых и спортивных площадок | Комитет ЖКХ, ТиС | Благоустройство | 2019–2020 | 1410,0 |  |  |  |  |  | 705,0 | 705,0 |
| 2.2. Строительство гостевых стоянок | Комитет ЖКХ, ТиС | Благоустройство | 2019–2020 | 4 200,0 |  |  |  |  |  | 2 100,0 | 2 100,0 |
| 2.3. Реконструкция муниципальных отопительных котельных | Комитет ЖКХ, ТиС | Коммунальное хозяйство | 2018 | 693,8 |  | 693,8 |  |  | 693,8 |  |  |
| 3. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | Администрация Северодвинска | Гражданская оборона | 2020 | 5 600,0 |  |  |  |  |  |  | 5 600,0 |
| 3.1. Проектирование и строительство пожарных пирсов и подъездов к ним | Администрация Северодвинска | Гражданская оборона | 2020 | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 |
| 3.2. Проектирование и строительство искусственных пожарных водоисточников | Администрация Северодвинска | Гражданская оборона | 2020 | 4 100,0 |  |  |  |  |  |  | 4 100,0 |
| 4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» | КУМИ | Национальная экономика | 2018 | 16 216,4 |  | 16 216,4 |  |  | 16 216,4 |  |  |
| 4.1. Приобретение объектов недвижимого имущества | КУМИ | Национальная экономика | 2018 | 16 216,4 |  | 16 216,4 |  |  | 16 216,4 |  |  |
| * указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при наличии) или предполагаемая оценочная стоимость работ в действующих ценах; |
| ** указан объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего планируемому периоду. |  |  |  |  |