Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………. № ……………. г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Плана мероприятий

по проведению работ по уборке,

благоустройству территории

Северодвинска в весенний период

2019 года

В целях организации благоустройства на территории муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению работ               по уборке, благоустройству территории Северодвинска в весенний период с 01 апреля по 09 июня 2019 года (далее – План мероприятий).

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности Северодвинска:

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в указанные сроки.

2.2. Провести 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 3, 4 мая (в случае неблагоприятных метеоусловий – в другое время) дни благоустройства территории Северодвинска.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска), Отделу экологии и природопользования Администрации Северодвинска, Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, Управлению экономики Администрации Северодвинска, Управлению образования Администрации Северодвинска, Отделу физической культуры и спорта Администрации Северодвинска, Управлению социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска, Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска, Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска, Белозерскому территориальному отделу Администрации Северодвинска, Ненокскому территориальному отделу Администрации Северодвинска:

3.1. Организовать в пределах компетенции органов Администрации Северодвинска выполнение Плана мероприятий организациями всех форм собственности, землепользователями.

3.2. Регулярно в период действия настоящего постановления проводить проверку состояния территории Северодвинска.

3.3. Предоставлять в Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска информацию о ходе выполнения Плана мероприятий (еженедельно, по четвергам – до 12 часов).

3.4. Представить итоговую информацию по выполнению Плана мероприятий в Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска 10.06.2019 (с указанием количества человек, принявших участие в днях уборки и благоустройства Северодвинска).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление                      в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 на заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

И.о. Главы Северодвинска	  				           О.В. Бачериков

Тарасов Михаил Юрьевич

58-41-26

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Северодвинска

от ____________№___________

ПЛАН

мероприятий по проведению работ по уборке, благоустройству

территории Северодвинска в весенний период с 01 апреля по 09 июня 2019 года

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рыхление, вывоз снега с подведомственных и прилегающих территорий. Обеспечение пропуска дождевых и талых вод. Приведение в порядок после снеготаяния придомовых территорий, территорий организаций всех форм собственности, прилегающих: - к центральным улицам; - к второстепенным улицам | до 20.04.2019 до 20.04.2019 до 01.05.2019 до 05.05.2019 | Организации всех форм собственности, землепользователи |
| 2 | Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия улиц, восстановление разрытий на дорогах после зимних работ по ликвидации последствий аварий. Восстановление благоустройства в сроки, установленные разрешением на производство земляных работ. На период празднования 1 Мая, 9 Мая, Дня города по пр. Ленина ремонтные работы не проводить | до 09.06.2019 | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, подрядные организации, иные организации всех форм собственности, землепользователи |
| 3 | Выполнение мероприятий, обеспечивающих водоотведение с территории рынка «Вертолетка» (ул. Южная, д. 167). Приведение в порядок территории рынка «Вертолетка» (ул. Южная, д. 167) и прилегающего к нему земельного участка в границах отвода | до 20.04.2019 до 01.05.2019 | УК ООО «Вертолетка» |
| 4 | Приведение в порядок территории Воинского мемориала на о. Ягры, Сквера ветеранов, территории, прилегающей к Памятному знаку жертвам Ягринлага | до 05.05.2019 | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, МАУ «Парк культуры и отдыха», подрядные организации |
| 5 | Приведение в порядок территорий, прилегающих к мемориальным и памятным доскам | до 01.05.2019 | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, владельцы и арендаторы зданий, на которых установлены мемориальные и памятные доски |
| 6 | Очистка контейнерных площадок и прилегающей к ним территории после весеннего таяния снега | до 05.05.2019 | Организации всех форм собственности, землепользователи |
| 7 | Покраска, ремонт контейнеров, оборудования хозяйственных, детских и спортивных площадок | до 09.06.2019 | Организации всех форм собственности, землепользователи |
| 8 | Ремонт и покраска малых архитектурных форм, контейнерных площадок, киосков, павильонов, рекламных щитов | до 09.06.2019 | Организации всех форм собственности, землепользователи, владельцы павильонов на автобусных остановках, владельцы киосков, рекламораспространители |
| 9 | Ремонт малых архитектурных форм, игровых площадок, оборудования, находящихся на территориях жилых микрорайонов | до 09.06.2019 | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| 10 | Проведение ревизии, восстановление недостающих и обновление имеющихся указателей пожарных гидрантов | до 30.05.2019 | Владельцы сетей |
| 11 | Обновление аншлагов с названиями улиц, номерами домов и подъездов | до 09.06.2019 | Организации всех форм собственности, владельцы отдельно стоящих зданий и сооружений |
| 12 | Приведение в порядок территории береговой линии в районе пляжной зоны о. Ягры, территории берегоукрепления морского побережья в районе бульвара Строителей, д. 5, Набережной Александра Зрячева | до 09.06.2019 | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, подрядные организации, МАУ «Парк культуры и отдыха» |
| 13 | Приведение в порядок территорий гаражно-строительных кооперативов | до 09.06.2019 | ОЭиП Администрации Северодвинска, Председатели ГСК |
| 14 | Очистка территорий снежных полигонов от мусора, планировка территории | до 09.06.2019 | СМУП «Спецавтохозяйство» |
| 15 | Обеспечение вывоза бытового мусора, листвы на городскую свалку | до 01.05.2019 | Организации всех форм собственности, землепользователи |
| 16 | Приведение в порядок территорий садовых некоммерческих товариществ | до 09.06.2019 | ОЭиП Администрации Северодвинска, Председатели СНТ |
| 17 | Приведение в порядок территорий платных автостоянок и прилегающих к ним земельных участков в границах отвода | до 30.05.2019 | ОЭиП Администрации Северодвинска, Владельцы автостоянок |
| 18 | Обеспечение организованного удаления мусора с территорий автобусных остановок, АЗС, торговых точек, расположенных в отдельно стоящих помещениях | до 05.05.2019 | Владельцы торговых точек, АЗС, павильонов на автобусных остановках, землепользователи |
| 19 | Очистка стен и подъездов домов, зданий, опор освещения, автобусных павильонов и пр. от рекламы, размещенной вне установленных для этих целей местах (без соответствующего разрешения) | до 05.05.2019 | Владельцы торговых точек, павильонов на автобусных остановках, рекламодатели, жилищно-коммунальные предприятия, СМУП «Горсвет», учреждения культуры, Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска |
| 20 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории Северодвинска | до 09.06.2019 | Владельцы, арендаторы земельных участков, ОЭиП Администрации Северодвинска, Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска |
| 21 | Приведение в порядок территорий административных округов в соответствии с вышеперечисленными пунктами мероприятий настоящего Плана | до 05.05.2019 | Белозерский территориальный отдел Администрации Северодвинска, Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска |
| 22 | Обследование водоохранных зон водных объектов с целью выявления мест несанкционированного складирования отходов | до 05.05.2019 | ОЭиП Администрации Северодвинска |