Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2019 № 377-па г. Северодвинск Архангельской области Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2019–2025 годы»

В рамках реализации на территории муниципального образования «Северодвинск» Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2019–2025 годы».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска                                                                            И.В. Скубенко

Чуркин Антон Григорьевич

58-40-03

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Северодвинска

## от 07.10.2019 № 377-па

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории муниципального образования «Северодвинск»

на 2019–2025 годы»

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2019–2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Паспорт федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3; Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ), адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» |
| Разработчик Программы | Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска (далее – УГиЗО) |
| Заказчик Программы | УГиЗО |
| Цель (цели) Программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск», признанного в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| Задачи Программы | Консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд). Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих по договору социального найма, а так же собственников жилья, выбравших способ переселения – предоставление иного жилого помещения; предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) |
| Срок реализации Программы | 2019–2025 годы |
| Исполнители Программы | 1. УГиЗО. 2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска. 3. Управление муниципальным жилищным фондом Администрации Северодвинска. 4. Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска. 5. Подрядные организации, определённые в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Объёмы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 1 695 862 768,31 руб., в том числе: средства Фонда – 1 652 350 806,50 руб.; средства областного бюджета – 34 874 030,81 руб.; средства местного бюджета – 8 637 931,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Число переселенных граждан в результате выполнения Программы – 2 175 человек. 2. Расселение жилых помещений общей площадью 35 198,70 кв. м в аварийных многоквартирных домах. 3. Количество снесённых домов – 78 ед. |
| Организация контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству |

1. Содержание проблемы и обоснования необходимости её решения программным методом

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание 
в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан 
к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования.	В настоящее время решить проблему переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда только за счет средств местного бюджета не представляется возможным. Для более эффективного решения данной проблемы потребуется финансовая поддержка бюджетов всех уровней, что возможно осуществить в рамках реализации настоящей Программы.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 
№185-ФЗ.

Программа направлена на обеспечение граждан, проживающих 
в аварийном жилищном фонде на территории муниципального образования «Северодвинск», признанным таковым в период с 1 января 2012 года 
до 1 января 2017 года, жилыми помещениями, соответствующими санитарно-техническим нормам и требованиям.

2. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Программа разработана в целях достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск» путем осуществления 
в отчетном периоде (с 2019 по 2025 годы) расселения жилых помещений аварийного жилищного фонда в объеме не менее объема аварийного жилищного фонда, признанного в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи 
с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов.

Основными задачами Программы являются:

- консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых 
из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда;

- строительство и приобретение жилья для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда проживающих по договору социального найма, а так же собственников жилья, выбравших способ переселения – предоставление иного жилого помещения; предоставление возмещения 
за жилые помещения лицам, в чьей собственности они находятся, входящие 
в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 ЖК РФ;

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться в 2019–2025 годах в шесть этапов.

Этап 2019 года: 1 апреля 2019 года – 31 декабря 2020 года;

Этап 2020 года: 1 апреля 2020 года – 31 декабря 2021 года;

Этап 2021 года: 1 апреля 2021 года – 31 декабря 2022 года;

Этап 2022 года: 1 апреля 2022 года – 31 декабря 2023 года;

Этап 2023 года: 1 апреля 2023 года – 31 декабря 2024 года;

Этап 2024 года: 1 апреля 2024 года – 1 сентября 2025 года.

3. Перечень мероприятий Программы

1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области.

2. Строительство нового жилья и приобретение жилых помещений (квартир) на первичном и вторичном рынке жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

3. Предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.

4. Снос аварийного жилищного фонда, вошедшего в перечень многоквартирных домов, участвующих в Программе.

Все мероприятия Программы соответствуют требованиям Федерального закона № 185-ФЗ.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств Фонда, долевого участия областного и местного бюджетов.

Общий объём финансирования Программы – 1 695 862 768,31 рубля, 
в том числе:

1) Средства Фонда на реализацию Программы – 1 652 350 806,50 рубля;

2) Средства областного бюджета на реализацию Программы – 
34 874 030,81 рубля;

3) Средства местного бюджета муниципального образования «Северодвинск» на реализацию Программы – 8 637 931,00 рубля.

Направляемые на софинансирование средства Фонда, областного и местного бюджетов могут расходоваться только на строительство нового жилья и приобретение жилых помещений у застройщиков или на вторичном рынке жилья, а также на предоставление в соответствии со статьей 32 ЖК РФ возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.

Перечень многоквартирных домов, признанных в период 
с 01 января 2012 года до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (с указанием их основных характеристик), на переселение граждан из которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы приведен 
в приложении № 1 к настоящей Программе.

Исходя из перечня расселяемых аварийных домов, количества 
и площади жилых помещений в них, площади  согласованных 
с собственниками способов переселения, обосновывается необходимый объем средств для реализации мероприятий Программы (приложение № 2 
и приложение № 3 к настоящей Программе).

Распределение средств областного бюджета, в том числе полученных за счет средств Фонда, приведено в приложении № 4 к настоящей Программе.

5. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе договоров (муниципальных контрактов) и соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, заключаемых получателем средств (Финансовое управление Администрации Северодвинска) с подрядными организациями и собственниками изымаемых жилых помещений. Подрядные организации определяются в соответствии с требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Программа реализуется посредством выделения средств муниципальному образованию «Северодвинск» на основании заключенного договора между министерством строительства и архитектуры Архангельской области, министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области и Администрацией Северодвинска от 16.05.2019 № 1/ПС.

6. Показатели выполнения Программы

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:

1. Общая расселяемая площадь жилых помещений в многоквартирных домах – 35 198,70 кв. м

2. Количество снесённых домов – 78 ед.

3. Количество переселённых жителей – 2175 чел.

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Заказчик Программы контролирует действия по подготовке 
и реализации мероприятий Программы, разрабатывает и предоставляет 
в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы, готовит и представляет 
в Правительство Архангельской области отчёты о расходовании средств 
и о ходе реализации Программы по форме и в сроки, устанавливаемые Правлением Фонда.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых мероприятий, осуществляется по предложению Заказчика Программы 
и утверждается постановлением Администрации Северодвинска.

|  | Приложение № 1 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 07.10.2019 № 377-па |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ в период с 1 января 2012 года ДО 1 ЯНВАРЯ 2017

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 45 | 1956 | 18.01.2012 | 516,75 | 35 | 31.12.2022 |
| 2 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 37 | 1940 | 31.01.2012 | 367,10 | 20 | 31.12.2022 |
| 3 | г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, д. 66 | 1959 | 29.02.2012 | 255,20 | 17 | 31.12.2022 |
| 4 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 18/37 | 1946 | 29.02.2012 | 994,56 | 83 | 31.12.2022 |
| 5 | г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, д. 15/15 | 1937 | 20.03.2012 | 314,20 | 13 | 31.12.2022 |
| 6 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 34 | 1939 | 20.03.2012 | 488,80 | 49 | 31.12.2022 |
| 7 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 7 | 1937 | 18.04.2012 | 515,35 | 27 | 31.12.2022 |
| 8 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 30а | 1959 | 18.04.2012 | 314,60 | 17 | 31.12.2022 |
| 9 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 9а | 1937 | 18.04.2012 | 77,30 | 5 | 31.12.2022 |
| 10 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 21 | 1937 | 18.04.2012 | 335,70 | 18 | 31.12.2022 |
| 11 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 31 | 1943 | 17.10.2012 | 558,70 | 26 | 31.12.2022 |
| 12 | г. Северодвинск, пер. Трудовой, д. 5 | 1963 | 13.11.2012 | 184,50 | 13 | 31.12.2022 |
| 13 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 5/32 | 1950 | 18.12.2012 | 366,40 | 31 | 31.12.2022 |
| 14 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 13 | 1941 | 07.02.2013 | 673,43 | 44 | 31.12.2022 |
| 15 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 14 | 1940 | 07.02.2013 | 356,80 | 19 | 31.12.2022 |
| 16 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1937 | 29.03.2013 | 325,12 | 25 | 31.12.2022 |
| 17 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 42/26 | 1940 | 29.03.2013 | 412,94 | 35 | 31.12.2022 |
| 18 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 3 | 1951 | 05.04.2013 | 409,30 | 19 | 31.12.2022 |
| 19 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 43 | 1940 | 21.05.2013 | 483,50 | 26 | 31.12.2022 |
| 20 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 35 | 1940 | 21.05.2013 | 844,99 | 51 | 31.12.2022 |
| 21 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 12 | 1940 | 07.06.2013 | 425,40 | 22 | 31.12.2022 |
| 22 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 16/42 | 1940 | 27.06.2013 | 904,89 | 53 | 31.12.2022 |
| 23 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 29/28 | 1938 | 04.07.2013 | 201,60 | 18 | 31.12.2022 |
| 24 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 35/27 | 1938 | 04.07.2013 | 73,00 | 4 | 31.12.2022 |
| 25 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 3а | 1951 | 04.07.2013 | 43,40 | 3 | 31.12.2022 |
| 26 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 12 | 1937 | 15.10.2013 | 350,33 | 28 | 31.12.2022 |
| 27 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 11, к. А | 1937 | 15.10.2013 | 398,43 | 26 | 31.12.2022 |
| 28 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 9а | 1937 | 15.10.2013 | 359,27 | 22 | 31.12.2022 |
| 29 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 36а | 1939 | 24.10.2013 | 900,75 | 51 | 31.12.2022 |
| 30 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 39/10 | 1939 | 24.10.2013 | 786,76 | 40 | 31.12.2022 |
| 31 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 22а | 1959 | 05.11.2013 | 367,10 | 26 | 31.12.2022 |
| 32 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 21/17 | 1937 | 05.11.2013 | 472,59 | 23 | 31.12.2022 |
| 33 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 36 | 1939 | 05.11.2013 | 282,25 | 17 | 31.12.2022 |
| 34 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 30 | 1939 | 09.12.2013 | 1 019,66 | 65 | 31.12.2022 |
| 35 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 5 | 1937 | 09.12.2013 | 488,37 | 25 | 31.12.2022 |
| 36 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 5 | 1941 | 09.12.2013 | 66,20 | 5 | 31.12.2022 |
| 37 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 34/19 | 1942 | 09.12.2013 | 134,80 | 5 | 31.12.2022 |
| 38 | г. Северодвинск, п. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 1 | 1951 | 19.03.2014 | 49,50 | 1 | 01.12.2023 |
| 39 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 3 | 1937 | 19.03.2014 | 293,07 | 22 | 01.12.2023 |
| 40 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 25 | 1941 | 15.04.2014 | 824,76 | 33 | 01.12.2023 |
| 41 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 26 | 1959 | 15.04.2014 | 205,50 | 19 | 01.12.2023 |
| 42 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 30 | 1959 | 15.04.2014 | 369,80 | 22 | 01.12.2023 |
| 43 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 37/28 | 1943 | 15.04.2014 | 590,90 | 50 | 01.12.2023 |
| 44 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 24 | 1959 | 21.05.2014 | 360,80 | 21 | 01.12.2023 |
| 45 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 24а | 1951 | 27.06.2014 | 228,80 | 12 | 01.12.2023 |
| 46 | г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, д. 40 | 1939 | 26.09.2014 | 359,50 | 24 | 01.12.2023 |
| 47 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 23/16 | 1940 | 26.09.2014 | 425,16 | 23 | 01.12.2023 |
| 48 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 22 | 1938 | 26.09.2014 | 586,29 | 38 | 01.12.2023 |
| 49 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 19 | 1937 | 26.09.2014 | 580,94 | 36 | 01.12.2023 |
| 50 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 10 | 1937 | 03.10.2014 | 738,44 | 42 | 01.12.2023 |
| 51 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 33а | 1939 | 03.10.2014 | 770,69 | 47 | 01.12.2023 |
| 52 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 17 | 1937 | 03.10.2014 | 596,40 | 28 | 01.12.2023 |
| 53 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 29/13 | 1938 | 30.12.2014 | 62,50 | 8 | 01.12.2023 |
| 54 | г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, д. 64 | 1955 | 19.01.2015 | 471,00 | 24 | 01.08.2025 |
| 55 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 35 | 1939 | 19.01.2015 | 718,70 | 51 | 01.08.2025 |
| 56 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 28а | 1951 | 19.01.2015 | 333,40 | 17 | 01.08.2025 |
| 57 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 18 | 1937 | 19.01.2015 | 614,38 | 56 | 01.08.2025 |
| 58 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 5, к. А | 1941 | 19.01.2015 | 803,20 | 44 | 01.08.2025 |
| 59 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 42, к. Б | 1939 | 19.01.2015 | 435,20 | 23 | 01.08.2025 |
| 60 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 11, к. А | 1951 | 19.01.2015 | 335,08 | 20 | 01.08.2025 |
| 61 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 22, к. А | 1941 | 19.01.2015 | 815,91 | 36 | 01.08.2025 |
| 62 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 11, к. В | 1953 | 09.02.2015 | 339,93 | 28 | 01.08.2025 |
| 63 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 19, к. А | 1937 | 07.04.2015 | 139,87 | 8 | 01.08.2025 |
| 64 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 28 | 1938 | 15.06.2015 | 453,82 | 39 | 01.08.2025 |
| 65 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 33, к. Б | 1951 | 15.06.2015 | 372,49 | 34 | 01.08.2025 |
| 66 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 11 | 1937 | 15.06.2015 | 323,17 | 18 | 01.08.2025 |
| 67 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 33/18 | 1937 | 23.07.2015 | 119,60 | 10 | 01.08.2025 |
| 68 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 39 | 1941 | 07.08.2015 | 420,40 | 22 | 01.08.2025 |
| 69 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 9 | 1960 | 21.12.2015 | 1 299,90 | 69 | 01.08.2025 |
| 70 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 26 | 1945 | 21.12.2015 | 569,14 | 37 | 01.08.2025 |
| 71 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 36/30 | 1948 | 27.06.2016 | 94,50 | 6 | 01.08.2025 |
| 72 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 12, к. А | 1951 | 12.08.2016 | 334,10 | 23 | 01.08.2025 |
| 73 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 37/9 | 1939 | 12.08.2016 | 631,37 | 35 | 01.08.2025 |
| 74 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 9, к. А | 1951 | 12.08.2016 | 376,70 | 27 | 01.08.2025 |
| 75 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 20/8 | 1937 | 21.09.2016 | 460,70 | 26 | 01.08.2025 |
| 76 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 44 | 1941 | 24.10.2016 | 882,27 | 42 | 01.08.2025 |
| 77 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 17 | 1937 | 27.12.2016 | 67,60 | 5 | 01.08.2025 |
| 78 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 28/7 | 1937 | 27.12.2016 | 673,18 | 43 | 01.08.2025 |
| ВСЕГО |  | 35 198,70 | 2 175,00 |  |

|  | Приложение № 2 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 07.10.2019 № 377-па |
| --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 
ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ в период с 1 января 2012 года ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Этап | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за счет бюджетных средств |
|  |  |  | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
|  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | ВСЕГО | 35 198,70 | 4 527,10 | 4 527,10 | 181 084 000,00 | 30 671,10 | 31 520,43 | 1 514 778 768,31 | 31 520,43 | 1 514 778 768,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 9 022,57 | 571,40 | 571,40 | 22 856 000,00 | 8 451,17 | 9 300,00 | 410 045 650,00 | 9 300,00 | 410 045 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 3 511,46 | 2 155,70 | 2 155,70 | 86 228 000,00 | 1 355,76 | 1 355,76 | 67 404 319,92 | 1 355,76 | 67 404 319,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 3 722,44 | 1 800,00 | 1 800,00 | 72 000 000,00 | 1 922,44 | 1 922,44 | 95 577 949,48 | 1 922,44 | 95 577 949,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | 6 898,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 898,45 | 6 898,45 | 342 970 238,65 | 6 898,45 | 342 970 238,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 6 062,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 062,81 | 6 062,81 | 301 424 724,77 | 6 062,81 | 301 424 724,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года | 5 980,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 980,97 | 5 980,97 | 297 355 885,49 | 5 980,97 | 297 355 885,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение № 3 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 07.10.2019 № 377-па |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 
ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ в период с 1 января 2012 года ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

| № п/п | Этап | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 579 | 208 | 17 | 191 | 9 022,57 | 571,40 | 8 451,17 | 432 901 650,00 | 415 800 843,50 | 8 462 875,50 | 8 637 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 213 | 65 | 65 | 0 | 3 511,46 | 3 511,46 | 0,00 | 153 632 319,92 | 149 885 630,32 | 3 746 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 226 | 107 | 23 | 84 | 3 722,44 | 1 957,21 | 1 765,23 | 167 577 949,48 | 163 748 500,74 | 3 829 448,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | 418 | 229 | 205 | 24 | 6 898,45 | 4 898,45 | 2 000,00 | 342 970 238,65 | 336 110 833,88 | 6 859 404,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 367 | 73 | 20 | 52 | 6 062,81 | 1 707,69 | 4 355,12 | 301 424 724,77 | 295 396 230,27 | 6 028 494,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года | 372 | 72 | 51 | 20 | 5 980,97 | 4 284,00 | 1 696,97 | 297 355 885,49 | 291 408 767,78 | 5 947 117,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение № 4 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 07.10.2019 № 377-па |
| --- | --- |

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ – ФОНДА СОДЕЙСТВИЮ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА на 2019 год

| Главный распорядитель бюджетных средств | Средства Фонда | Средства областного бюджета |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |
|  |  |  | на софинансирование мероприятий программы | на оплату общей площади приобретаемых жилых помещений, превышающую общую площадь расселяемых жилых помещений |
| Итого | 415 800 843,50 | 8 485 731,50 | 8 485 731,50 |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 393 401 963,50 | 8 028 611,50 | 8 028 611,50 | - |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 22 398 880,00 | 434 264,00 | 434 264,00 | - |