Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В целях уточнения перечня объектов и объемов финансирования Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2020 № 250 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и бюджетной росписью муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 10.02.2020 № 53-па, изменение, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 29.06.2020.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска				          	                           И.В. Скубенко

Криштафович Елена Владимировна

58-27-00

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Северодвинска

от 10.02.2020 № 53-па

(в редакции от _________№____)

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Северодвинск»

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| Наименование объектов и мероприятий программы | Главные распорядители бюджетных средств | Отрасль (сфера) деятельности | Год начала строительства объекта и предполагае-мый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость выполнения работ,* тыс. рублей | Объем выполненных работ в действующих ценах по состоянию на 01.01.2020**, тыс. рублей | Бюджетные ассигнования на 2020 год, тыс. рублей | в том числе по источникам финансирования | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по муниципальным программам: |  |  |  | 10 147 117,7 | 1 014 073,6 | 1 604 781,4 | 959 484,2 | 279 429,6 | 365 867,6 | 1 637 685,6 | 3 104 856,0 |
| 1. «Развитие жилищного строительства Северодвинска» |  |  |  | 10 088 339,2 | 1 014 073,6 | 1 584 724,3 | 959 484,2 | 279 429,6 | 345 810,5 | 1 617 564,2 | 3 096 856,0 |
| 1.1. Проектирование и строительство многоквартирных домов, в том числе: | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2018–2023 | 894 459,2 | 10 963,7 | 672 517,3 | 616 343,9 | 12 578,5 | 43 594,9 | 130 436,6 | 25 138,1 |
| 1.1.1. Многоквартирный дом в квартале 029 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2021 | 198 868,0 | 116,1 | 178 571,6 | 175 000,1 | 3 392,9 | 178,6 | 20 164,2 |  |
| 1.1.2. Многоквартирный дом в квартале 018 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2020 | 89 043,8 | 4 222,0 | 84 919,7 | 69 825,6 | 1 425,0 | 13 669,1 | 1 152,0 |  |

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. Многоквартирный дом в квартале 014 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019-2020 | 208 811,4 | 6 153,5 | 202 880,7 | 170 191,4 | 3 473,3 | 29 216,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4. Многоквартирный дом в квартале 009 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2020-2021 | 124 292,5 | 237,5 | 103 407,2 | 101 326,8 | 1 964,5 | 115,9 | 21 246,9 | 0,0 |
| 1.1.5. Многоквартирный дом в квартале 028 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019-2021 | 198 868,0 | 234,6 | 102 438,1 | 100 000,0 | 2 322,8 | 115,3 | 87 873,5 | 25 138,1 |
| 1.1.6. Многоквартирный дом в квартале 007 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2020-2021 | 74 575,5 |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  | 0,0 |
| 1.2. Обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда, в т.ч. переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | КУМИ | Жилищное хозяйство | 2020-2022 | 99 534,3 |  | 79 554,3 | 77 963,2 | 1 511,5 | 79,6 | 19 980,0 | 0,0 |
| 1.3. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2011–2023 | 2 813 420,5 | 272 694,9 | 210 200,0 | 100 000,0 | 60 000,0 | 50 200,0 | 810 200,0 | 2 276 697,5 |
| 1.4. Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2017–2020 | 428 411,2 | 186 237,7 | 242 173,5 | 91 190,9 | 144 253,6 | 6 729,0 |  |  |
| 1.5. Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы в городе Северодвинске (II этап) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2018–2020 | 76 607,9 | 26 336,8 | 50 271,1 |  |  | 50 271,1 |  |  |
| 1.6. Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2009–2021 | 324 845,8 | 114 538,2 | 93 853,0 |  |  | 93 853,0 | 116 454,5 |  |
| 1.7. Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2004–2021 | 73 885,3 | 68 885,3 | 0,0 |  |  |  | 5 000,0 |  |
| 1.8. Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной в городе Северодвинске) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2011– окончание по мере наличия финансирования | 453 614,2 | 10 354,4 | 29 000,0 |  | 20 000,0 | 9 000,0 | 33 000,0 | 307 245,1 |
| 1.9. Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьмы в городе Северодвинске (1 очередь I этапа) | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2014– окончание по мере наличия финансирования | 659 880,0 | 17 637,1 | 49 882,7 |  |  | 49 882,7 | 93 900,0 |  |
| 1.10. Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске (1 этап) | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2012–2020 | 47 890,5 | 10 985,9 | 29 257,3 |  |  | 29 257,3 |  |  |
| 1.11. Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьской от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2018– окончание по мере наличия финансирования | 195 761,4 | 2 350,0 | 0,0 |  |  |  | 1 000,0 |  |
| 1.12. Проектирование и строительство линий наружного освещения вдоль тротуарной дорожки вокруг оз. Чаячьего в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2020 | 4 000,0 |  | 3 284,5 |  |  | 3 284,5 |  |  |
| 1.13. Проектирование и строительство линий наружного освещения на территории градостроительного квартала 087 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2020 | 1 000,0 |  | 365,5 |  |  | 365,5 |  |  |
| 1.14. Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2012– окончание по мере наличия финансирования | 214 963,6 | 2 891,8 | 0,0 |  |  |  | 1 000,0 |  |
| 1.15. Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | Администрация Северодвинска | Культура | 2016 – окончание по мере наличия финансирования из областного бюджета | 125 024,3 | 4 083,6 | 0,0 |  |  |  | 1 000,0 | 4 000,0 |
| 1.16. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области» | Администрация Северодвинска | Образование | 2019–2021 | 316 966,8 | 3 832,4 | 13 204,1 | 10 000,0 | 204,1 | 3 000,0 | 309 928,6 |  |
| 1.17. Проектирование и строительство объекта «Лыжная база в г. Северодвинске» | Администрация Северодвинска | Физкультура и спорт | 2016-2021 | 63 496,3 | 1 824,2 | 62 743,3 | 54 839,6 | 6 093,3 | 1 810,4 |  |  |
| 1.18. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области» | Администрация Северодвинска | Образование | 2018–2020 | 257 732,1 | 250 344,8 | 7 387,3 |  | 3 084,8 | 4 302,5 |  |  |
| 1.19. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Северодвинска | Охрана семьи и детства | 2020-2022 | 124 129,0 |  | 40 850,4 | 9 146,6 | 31 703,8 |  | 41 594,3 | 41 684,3 |
| 1.20. Строительство автозимника к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2014-2018 | 118 600,0 | 24 378,1 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
| 1.21. Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной от ул. Торцева до рефульного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2012-2024 | 1 334 020,7 | 5 734,7 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 397 114,2 |
| 1.22. Строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | Физкультура и спорт | 2020 - окончание по мере наличия финансирования из федерального и областного бюджетов | 1 332 739,1 |  | 0,0 |  |  |  | 49 270,2 | 39 976,8 |
| 1.23. Разработка проектной документации на реконструкцию моста через р. Рассоха на автомобильной дороге «г. Северодвинск – Солза» | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2021 | 4 000,0 |  | 0,0 |  |  |  | 4 000,0 |  |
| 1.24. Разработка проектной документации на строительство автомобильной стоянки в районе ул. Кирилкина с разработкой проекта планировки и проекта межевания территории | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2021 | 800,0 |  | 0,0 |  |  |  | 800,0 |  |
| 1.25. Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Физкультура и спорт | 2022 | 5 000,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 5 000,0 |
| 2. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» | КУМИ | Нацио-нальная экономика | 2020–2021 | 36 446,4 |  | 17 325,0 |  |  | 17 325,0 | 19 121,4 |  |
| 2.1. Приобретение объектов недвижимого имущества | КУМИ | Нацио-нальная экономика | 2020–2021 | 36 446,4 |  | 17 325,0 |  |  | 17 325,0 | 19 121,4 |  |
| 3. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» | Администрация Северодвинска | Гражданская оборона | 2020–2024 | 21 600,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 8 000,0 |
| 3.1. Проектирование и строительство искусственных пожарных водоисточников | Администрация Северодвинска | Гражданская оборона | 2020-2024 | 21 600,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 8 000,0 |
| 4. «Охрана окружающей среды Северодвинска» | Комитет ЖКХ, ТиС | Благо-устройство | 2020 | 732,1 | 0,0 | 732,1 | 0,0 | 0,0 | 732,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Северодвинск» | Комитет ЖКХ, ТиС | Благо-устройство | 2020 | 732,1 |  | 732,1 |  |  | 732,1 |  |  |

| * указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при наличии) или предполагаемая оценочная стоимость работ в действующих ценах; |
| --- |
| ** указан ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего планируемому периоду. |  |  |  |