Приложение № 4

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на право заключения договора подряда

на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома № 2

по переулку Русановскому г. Северодвинска

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

г. Северодвинск							             «____» _________ 2012 г.

Товарищество собственников жилья «38/40 КВАРТАЛ» (ТСЖ «38/40 КВАРТАЛ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления Кузнецовой Галины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

____________________________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «стороны», руководствуясь результатами открытого конкурса (протокол ____________________ от __.__.____ № _____ (______)), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.	Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 2 по переулку Русановскому г. Северодвинска (далее – многоквартирный дом).

В состав работ по капитальному ремонту многоквартирного дома входят работы по ремонту крыши, фасада, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем: электроснабжения (электросетей), горячего водоснабжения (ГВС), теплоснабжения (отопления), холодного водоснабжения (ХВС), установки коллективных (общедомовых) приборов учета: тепловой энергии, в том числе горячей воды, холодной воды, электрической энергии, приобретение и доставка материалов и оборудования, демонтаж существующих инженерных систем и монтаж новых инженерных систем и оборудования (далее вместе – работы). Подрядчик выполняет работы из своих материалов, своего оборудования, своими силами и средствами.

Виды и объёмы работ определяются техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.	Заказчик обязуется осуществить приёмку результатов выполненных работ и обеспечить их оплату в порядке и на условиях, установленных разделами 5, 3 настоящего договора.

2. Срок выполнения работ

2.1.	Подрядчик выполняет работы в течение _______________________ дней с даты заключения настоящего договора.

3. Цена договора и порядок расчётов

3.1.	Общая стоимость выполняемых по настоящему договору работ (цена договора) определена в размере _________ (_________________) рублей и увеличению не подлежит.

Цена договора включает затраты Подрядчика на выполнение всего комплекса работ, включая обследование многоквартирного дома, приобретение материалов и оборудования, их доставку к месту выполнения работ, производство строительных и монтажных работ, включая подготовительные, сопутствующие и вспомогательные работы, уплату налогов и сборов, иных обязательных платежей, а также причитающееся Подрядчику вознаграждение.

3.2.	Выполненные по настоящему договору работы оплачиваются в пределах средств, указанных в пункте 3.1 настоящего договора, в следующем порядке:

3.2.1.	Оплата выполненных и принятых работ производится в течение 14 (четырнадцати) дней с даты подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, на основании следующих документов:

- акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- счёта–фактуры (счёта).

3.3.	В случае если у Подрядчика возникла обязанность по уплате неустойки (пени, штрафа) в соответствии с пунктами 6.2 – 6.4 настоящего договора, оплата работ производится за вычетом суммы, равной размеру подлежащих уплате пени и (или) штрафа. Данная удержанная сумма выплачивается Подрядчику в течение 14 (четырнадцати) дней после полной оплаты им сумм неустойки.

4. Требования к выполнению и качеству работ

4.1.	Заказчик передаёт, а Подрядчик принимает по акту многоквартирный дом, существующую исполнительную и техническую документацию на многоквартирный дом в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения настоящего договора до начала выполнения работ. После выполнения полного объёма работ по настоящему договору Подрядчик возвращает по акту указанные в настоящем пункте документы Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания сторонами настоящего договора акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2).

4.2.	Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием, сметной документацией, существующей исполнительной и технической документацией на многоквартирные дома, согласованными Заказчиком проектом производства работ и календарным графиком производства работ, требованиями технических и строительных норм и правил.

4.3.	До начала выполнения работ по настоящему договору каждая из сторон должна сообщить другой стороне информацию о своих полномочных представителях с указанием их контактных телефонов.

4.4.	По согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 % (пятьдесят процентов) от стоимости всех работ по настоящему договору.

4.5.	В случае если в ходе выполнения работ, независимо от стадии их выполнения, Подрядчик обнаружит не учтённые в технической документации работы, влекущие увеличение сметной стоимости и необходимость выполнения дополнительного объёма работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику и в случае невозможности выполнения работ в соответствии с условиями имеющегося технического задания приостановить выполнение работ до получения указаний Заказчика. В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права требовать оплаты дополнительно выполненных работ.

4.6.	Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего договора и действующему законодательству Российской Федерации.

4.7.	В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего договора до начала производства работ Подрядчик обязан обеспечить разработку сметной документации на выполнение работ (по каждому из видов раздельно) на основании технического задания Заказчика в соответствии с ГЭСН-2001, согласовать разработанную сметную документацию с Заказчиком и передать один экземпляр согласованной документации на бумажном носителе Заказчику.

4.8.	До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ и календарный график производства работ. Экземпляры согласованных проекта производства работ и календарного графика производства работ Подрядчик передает Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре каждый.

4.9.	Подрядчик должен выполнять работы с использованием материалов и оборудования, указанных в техническом задании или согласованных с Заказчиком, допускаемых к применению при ремонте многоквартирных домов и отвечающих требованиям стандартов. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе вносить изменения в перечень используемых материалов и оборудования, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным техническим заданием и проектной документации, и не приводят к ухудшению качества, изменению объёмов и увеличению стоимости выполняемых работ, а также при условии, что результат работ будет соответствовать требованиям технических и строительных норм и правил, экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм и правил и обеспечивать безопасную для здоровья и жизни людей эксплуатацию.

4.10.	При производстве работ Подрядчик не должен нарушать нормативно допустимые сроки перерывов в работе инженерных систем многоквартирного дома.

4.11.	При производстве работ Подрядчик должен обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 08 часов 00 минут до 21 часа 30 минут. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства.

4.12.	В зависимости от специфики выполняемых работ и требований законодательства Подрядчик обязан получить соответствующие разрешения и согласования.

4.13.	Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает сохранность материалов и оборудования, применяемого при производстве работ, до сдачи Заказчику результатов выполненных работ по настоящему договору.

4.14.	Работы проводятся без расселения жильцов многоквартирного дома. При производстве работ Подрядчик должен принять необходимые меры для обеспечения безопасности выполнения работ, в том числе пожарной безопасности, безопасности граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, в том числе посредством установки временных ограждений и объявлений в местах производства работ в соответствии с требованиями действующих технических норм и правил; соблюдения техники безопасности и выполнения мероприятий по охране труда и окружающей среды.

4.15.	Подрядчик должен весь процесс производства работ отражать в журнале производства работ. Журнал производства работ должен вестись в соответствии с требованиями, установленными СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Заказчик вправе в любое время проверять журнал производства работ и в случае неудовлетворения ходом работ или записями в журнале, вносить в письменном виде свои замечания. Подрядчик обязан безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик.

4.16.	В процессе производства работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику выполненные скрытые работы для их освидетельствования. Готовность указанных скрытых работ подтверждается подписанными сторонами актами освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после подписания акта освидетельствования скрытых работ Заказчиком. Если закрытие скрытых работ выполнено Подрядчиком без подтверждения Заказчика (подписанного акта освидетельствования скрытых работ, письменного разрешения), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую указанную Заказчиком часть работ, а затем восстановить ее.

4.17.	До приёмки результатов выполненных работ Подрядчик должен произвести приёмо-сдаточные испытания установленного оборудования на предмет его работоспособности, в том числе гидравлические испытания трубопроводов и смонтированного оборудования на прочность и плотность. Результаты испытаний Подрядчик должен предъявить Заказчику с подписанием сторонами соответствующих протоколов испытаний. При отрицательных результатах испытаний Подрядчик обязан за свой счёт устранить недостатки и произвести повторные испытания.

4.18.	По окончании работ (до приёмки работ) Подрядчик обязан произвести уборку территорий многоквартирного дома, загрязнённую в связи с выполнением работ, и обеспечить вывоз строительного мусора в соответствии с требованиями технических, санитарных и экологических норм и правил, регулирующих деятельность по обращению с отходами, а также освободить помещения многоквартирного дома от принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, инструментов, материалов и т.д., используемых Подрядчиком при производстве работ.

4.19.	Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ. В период действия настоящего договора Подрядчик обязан по требованию Заказчика без промедления представить документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые Заказчику для выполнения контрольных функций.

Выполнение контрольных функций (строительный контроль) Заказчик вправе поручить другим лицам, которые выступают в рамках отношений, регулируемых настоящим договором, на стороне Заказчика с его правами и обязанностями, которые определены доверенностью или соответствующим договором. Требования указанных уполномоченных лиц являются для Подрядчика обязательными для исполнения.

4.20.	Подрядчик предоставляет гарантию качества и надёжности результатов выполненных работ сроком на 3 (три) года, а на оборудование в течение гарантийного срока, установленного изготовителем оборудования. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания сторонами акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять все выявленные недостатки или дефекты результатов выполненных работ и оборудования за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком. При этом течение гарантийного срока продлевается на период выполнения работ по устранению недостатков или дефектов выполненных работ и оборудования.

4.21.	Подрядчик обязан устранить за свой счёт недостатки выполненных работ, на основании письменной претензии Заказчика в сроки, согласованные с Заказчиком. В случае если Подрядчик отказывается или не устраняет в установленные Заказчиком сроки допущенные недостатки, тогда Заказчик вправе поручить устранение указанных недостатков другим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесённых расходов (убытков) либо предъявить Подрядчику иные требования, указанные в п. 1 ст. 723 ГК РФ.

5. Порядок сдачи и приёмки работ

5.1.	Подрядчик обязан предъявить Заказчику результаты выполненных в полном объёме работ в срок не позднее даты окончания периода выполнения работ, установленного пунктом 2.1 настоящего договора. Приёмка результатов выполненных работ осуществляется путём их комиссионного обследования (осмотра) на предмет соответствия условиям настоящего договора, техническому заданию, проектной документации, требованиям технических и строительных норм и правил.

5.2.	Перед приёмкой результатов выполненных работ Подрядчик должен передать Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование, протоколы испытаний).

5.3.	Перед приёмкой результатов выполненных работ Подрядчик должен передать Заказчику утверждённые ресурсоснабжающими организациями и подписанными Подрядчиком и Заказчиком акты допуска в эксплуатацию узлов учета: тепловой энергии, в том числе горячей воды, электрической энергии, холодной воды.

5.4.	Комиссия, состав которой формирует Заказчик, производит приёмку результатов выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности работ к сдаче. По результатам работы приёмочной комиссии составляется акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2). На основании данных акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

5.5.	Стороны по результатам комиссионного обследования (осмотра) выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней подписывают акт о приёмке выполненных работ или направляют мотивированное возражение с указанием причин отказа от его подписания.

5.6.	После сдачи-приёмки выполненных работ стороны подписывают акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по форме, представленной Заказчиком. Акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома подлежит согласованию органом местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

5.7.	Возникшие в ходе сдачи – приемки работ разногласия стороны решают путем переговоров. Результаты переговоров оформляются протоколом, в котором указываются позиции сторон, а также достигнутые договоренности в отношении доработок и сроков их выполнения.

6. Меры обеспечения и ответственность

6.1.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим договором обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2.	За нарушение сроков выполнения и (или) сдачи работ, установленных настоящим договором, в том числе календарным графиком выполнения работ, или устранения недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

6.3.	В случае невыполнения предусмотренных настоящим договором работ или ненадлежащего их выполнения, при котором Заказчик обоснованно отказался от оплаты работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 % (десяти процентов) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

6.4.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

6.5.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уборке территорий и вывозу мусора, установленной пунктом 4.18 настоящего договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

6.6.	В случае неисполнения обязанности по предъявлению Заказчику скрытых работ для их освидетельствования, ненадлежащего ведения журнала производства работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

6.7.	За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ Заказчик обязан уплатить пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.8.	Возникшие в рамках настоящего договора обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещению убытков возникают с момента предъявления стороной, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, другой стороне, являющейся должником по этому обязательству, требования об уплате неустойки (пени, штрафа) или возмещения убытков. Такое требование должно предъявляться в письменной форме. В случае возникновения у должника обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа), должник возмещает убытки кредитору в полной сумме сверх неустойки.

6.9.	Вред, причинённый третьим лицам вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по настоящему договору обязательств, возмещается Подрядчиком за свой счёт и за счёт Заказчика не компенсируется.

6.10.	Риск случайной гибели или порчи результатов выполненных Подрядчиком работ, в том числе смонтированного оборудования, до их приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.

7. Условия обеспечения исполнения обязательств

7.1.	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору предоставляется Подрядчиком на сумму 1 175 006,83 (Один миллион сто семьдесят пять тысяч шесть) рублей 83 копейки, что составляет 30% (тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 1.3 конкурсной документации.

7.2.1.	Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору передаётся Подрядчиком Заказчику до подписания настоящего договора в размере, указанном в пункте 7.1 настоящего договора, на весь период выполнения и сдачи результатов выполненных работ, или до расторжения (прекращения) настоящего договора. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего договора, должны быть перечислены по следующим реквизитам: получатель ОАО «ЖКХ+», ИНН 2902066050, КПП 290201001, р\с  40702810604260013401 в Архангельском ОСБ № 8637 г. Архангельск, к/с 30101810100000000601, БИК 041117601. В поле «назначение платежа» указать «Обеспечение исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 2 по переулку Русановскому  г. Северодвинска». Получателем денежных средств является ОАО «ЖКХ+» согласно соглашению от 23 апреля 2012 года между ТСЖ «Квартал 38/40» и ОАО «ЖКХ+».

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате.

В случае продления срока выполнения и (или) сдачи результатов работ по настоящему договору срок внесения суммы, указанной в пункте 7.1 настоящего договора, в качестве залога продлевается соответственно на срок исполнения обязательств по настоящему договору. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего договора сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору возвращается Подрядчику досрочно в соответствии со сроками расторжения (прекращения) настоящего договора в порядке и на условиях, установленных настоящим разделом договора.

7.2.2.	Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения обязательств производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору на основании следующих документов:

- подписанных сторонами настоящего договора актов о приёмке выполненных работ по договору в полном объёме или соглашения о расторжении (прекращении) договора;

- письменного обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения исполнения обязательств. Возврат суммы обеспечения исполнения обязательств производится Заказчиком на банковский счёт, указанный Подрядчиком в обращении, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Заказчиком такого обращения.

7.2.3.	Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору подлежит выплате Заказчику в безусловном порядке в следующих случаях:

- в случае причинения Подрядчиком ущерба Заказчику – в качестве компенсации в размере причинённого ущерба;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору – в качестве неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 6 настоящего договора.

7.3.	Предъявление требования Заказчика об оплате по настоящему разделу осуществляется в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору независимо от применения Заказчиком к Подрядчику мер ответственности в соответствии с разделом 6 настоящего договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, принятие компетентными органами правовых актов, влияющих на исполнение обязательств по настоящему договору, или других, не зависящих от сторон обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в трёхдневный срок.

8.2.	При наличии обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения настоящего договора.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

9.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения принятых сторонами обязательств.

9.2.	Изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, за исключением случаев их одностороннего изменения, указанных в нормативных правовых актах или настоящем договоре.

9.3.	Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4.       Все уведомления (сообщения) должны исполняться в письменной форме и направляться сторонам. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно послано заказным письмом или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом.

10. Прочие условия

10.1.	Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, не может быть передано им другому лицу (уступка требования).

10.2.	Стороны обязаны в течение 5-ти дней в письменном виде сообщать друг другу об изменении реквизитов (юридический и почтовый адрес, банковский счет и т.д.), процедурах банкротства, ликвидации, реорганизации, а также изменениях в органах управления и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение сторонами обязательств по настоящему договору.

10.3.	Стороны устанавливают, что в случае возникновения спора ими будут предприняты все необходимые меры для разрешения спора в досудебном порядке, в том числе посредством

направления претензий. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, по заявлению любой из сторон, спор подлежит разрешению Арбитражным судом Архангельской области.

10.4.	Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

10.5.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.6.     Настоящий договор имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1. – Техническое задание.

10. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Товарищество собственников жилья «38/40 КВАРТАЛ»

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 59

ОГРН 1102902001817, ИНН 2902065955, КПП 290201001

___________________________________________________________ Г.В. Кузнецова

Подрядчик:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________/_________________________/

Приложение № 1

к договору № ____ от ___.___.2012

| Заказчик - Председатель правления ТСЖ «38/40 КВАРТАЛ» Г.В. Кузнецова __________________ «_____» ____________ 2012 г. | Подрядчик – ___________________ «_____» ____________ 2012 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 2 по переулку  Русановскому  г. Северодвинска путем ремонта крыши, фасада, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем: электроснабжения (электросетей), горячего водоснабжения (ГВС), теплоснабжения (отопления), холодного водоснабжения (ХВС), установки коллективных (общедомовых) приборов учета: тепловой энергии, в том числе горячей воды, холодной воды, электрической энергии

Подрядчику на условиях вышеуказанного договора надлежит выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 2 по переулку Русановскому г. Северодвинска  путем ремонта крыши, фасада, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем: электроснабжения (электросетей), горячего водоснабжения (ГВС), теплоснабжения (отопления), холодного водоснабжения (ХВС), установки коллективных (общедомовых) приборов учета: тепловой энергии, в том числе горячей воды, холодной воды, электрической энергии.

1. Применяемые при выполнении Подрядчиком работ материалы, способы выполнения работ должны соответствовать действующим СНиПам, ГОСТам, техническим условиям  и другим нормативным документам. Если законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация товара, используемого Подрядчиком при выполнении работ, необходимо представить Заказчику документы о сертификации применяемой продукции (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии технических и санитарно-гигиенических сертификатов или деклараций соответствия требованиям нормативных документов на продукцию, разрешающих использование данной продукции на территории Российской Федерации).

2. До начала производства работ Подрядчику необходимо:

- - разработать проект производства работ (ППР), составить локальные ресурсные сметные

расчёты по видам работ и согласовать с Заказчиком. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с законодательством РФ, действующим нормативным документам РФ в области строительства и проектирования;

- - согласовать с Заказчиком материалы, используемые при проведении работ.

3. Работы должны производиться без расселения жильцов. При производстве работ Подрядчик должен принять необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и их имущества.

4. При производстве работ Подрядчик не должен нарушать нормативно допустимые сроки перерывов в работе внутридомовых коммуникаций.

5. Оборудование узлов учета  устанавливается не бывшее в эксплуатации, год выпуска  оборудования должен быть не ранее 2012 года.

6. Приборы, используемые в составе узлов учета, должны соответствовать требованиям, установленным настоящим техническим заданием. Работы надлежит производить с применением материалов, которые должны иметь сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие их качество.

7.   Подрядчик производит приемо-сдаточные испытания с оформлением протоколов испытаний.

8. По окончании работ Подрядчик предъявляет работоспособные узлы учета ресурсоснабжающим организациям в присутствии представителя Заказчика с оформлением актов допуска в эксплуатацию.

Акты допуска в эксплуатацию приборов учета, оформленные согласно Правил учета, должны быть утверждены руководителями ресурсоснабжающих организаций.

9. Подрядчик производит инструктаж с эксплуатирующим персоналом управляющей организации по эксплуатации установленного оборудования.

10.  Подрядчик передает всю техническую и исполнительную документацию, относящуюся к приборам учета, Заказчику (после постановки приборов учета на коммерческий учет).

11. При установке приборов учета должна быть сохранена работоспособность инженерных систем  многоквартирного дома.

12. К приборам учета должен быть обеспечен доступ ответственных за эксплуатацию  и специализированного персонала для снятия показаний.

13. Конструкция приборов учета должна обеспечивать возможность их пломбирования представителями ресурсоснабжающих организаций и доступ ко всем элементам их, требующим обслуживания и осмотра.

Основные виды и объемы работ:

Раздел № 1

Ремонт крыши - шиферной кровли с утеплением чердачного перекрытия

Требования к выполнению работ:

- 1. Снятие существующего покрытия -100%.

2. Демонтаж существующей обрешётки - 100%.

3. Устройство нового покрытия осуществлять из волнистых асбестоцементных листов   унифицированного профиля (УВ-7,5) по обрешётке площадью сечения не менее 75 х 75 мм.

4. Смена слуховых окон с заменой заполнений и окраской.

- 5. Утепление чердачного перекрытия с применением  современных материалов.

- 6. Осуществить огнезащитную обработку стропильной системы, обрешётки, деревянной  кровли.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток | 1,18 |  |
| 2 | Разборка деревянного конька | 100 м ходов | 0,33 |  |
| 3 | Разборка ходовых трапов | 1м3 древесины в конструкции | 0,11 |  |
| 4 | Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных листов | 100м2 покрытия кровли | 6,8 |  |
| 5 | Устройство кровель из асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м2 кровли | 6,8 |  |
| 6 | Ограждение кровель перилами | 100м ограждения | 1,18 |  |
| 7 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из штучных материалов: карнизных свесов | 100м покрытия | 1,26 |  |
| 8 | Наращивание свесов из листовой стали | 100м2 | 1,26 |  |
| 9 | Устройство деревянного конька | 100м ходов | 0,33 |  |
| 10 | Устройство прохода по коньку | 100м2 покрытия | 0,14 |  |
| 11 | Устройство: ходовых трапов на кровле и чердаке к слуховым окнам | 100 м.п. ходов | 0,21 |  |
| 12 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм. | 100 м2 сменяемой обрешетки | 6,8 |  |
| 13 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 100 окон | 0,05 |  |
| 14 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое | 5 |  |
| 15 | Скобяные изделия для оконных блоков | комплект | 10 |  |
| 16 | Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,03 |  |
| 17 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,0331 |  |
| 17.1 | Разборка тепло-и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | 1м3 изоляции | 19,7 |  |
| 18 | Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит: или матов мираловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 3,9 |  |
| 18.1 | Устройство тепло – и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | 1м3 изоляции | 19,7 |  |
| 19 | Устройство: ходов на чердаке | 100 м.п. ходов | 0,66 |  |
| 20 | Перестановка антенных растяжек | 1 оттяжка | 2 |  |
| 21 | Простая окраска масляными составами по дереву: стен | 100м2 | 0,198 |  |
| 22 | Смена обделок из листовой стали слуховых окон | 100 м | 0,375 |  |
| 23 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам | 100 м | 0,24 |  |
| 24 | Антисептирование водными растворами | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 7,81 |  |
| 25 | Мусор строительный с погрузкой вручную | Руб. за 1 т. | 20,913 |  |
| 26 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | Руб. за 1 т. | 20,913 |  |

7. Работы по ремонту  кровли выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

- СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.01.-85 «Организация строительного производства»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ВСН 58-88;

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя от 27.09.2003г. № 170.

Раздел № 2

Ремонт фасада

Требования к выполнению работ:

1. Снятие фасадной краски 100%.

2. Произвести ремонт штукатурного слоя по поверхности фасада.

3. Цветовое решение фасадов выполнить согласно паспорту цветового решения, выданного Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

4. Окраска красками ВДАК в 2 слоя с предварительной грунтовкой.

5. Выполнить улучшенную масляную окраску ранее окрашенных окон: за 2 раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски более 35 %.

6. Выполнить замену оконных отливов 100%.

7. Масляная окраска металлических труб и пожарной лестницы на фасаде 100%

8. Выполнить замену дверного блока с покраской за 2 раза.

9. Устройство цементного плинтуса по периметру многоквартирного дома.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка вручную поверхности фасада от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 10,138 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм. | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 |  |
| 4. | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками | 100 м2 обработанной поверхности | 10,138 |  |
| 5 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками | 100 м2 обработанной поверхности | 10,138 |  |
| 6 | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10,138 |  |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за 2 раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,279 |  |
| 8 | Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м. | 100 м. | 1,22 |  |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |  |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенной металлической пожарной лестницы: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |  |
| 11 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен цоколя | 100 м2 | 0,03 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цоколя с земли: цементно-известковым раствором | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |
|  | Площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм. |  |  |  |
| 13 | Очистка вручную поверхности фасадов цоколя от краски: с земли | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,8 |  |
| 14 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов цоколя под окраску акриловыми красками: простых с земли | 100 м2 обработанной поверхности | 0,8 |  |
| 15 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов цоколя под окраску акриловыми красками: простых с земли | 100 м2 обработанной поверхности | 0,8 |  |
| 16 | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности цоколя: простых за 2 раза с земли | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 |  |
| 17 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0294 |  |
| 18 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 19 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0294 |  |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0706 |  |
| 21 | Устройство плинтусов: цементных | 100 м плинтуса | 1,18 |  |
| 22 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 11,633 |  |
| 23 | Мусор строительный с погрузкой вручную | Руб. за 1 т. | 3,08 |  |
| 24 | Перевозка грузов автомобилями – самосвалами, расстояние перевозки 7 км. | Руб. за 1 т. | 3,08 |  |

10. Работы по ремонту фасада выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

- ГОСТ 4.230-83 «СПКП. Материалы отделочные»;

- СП 12-131-95 Безопасность труда в строительстве;

- СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Требования к жилым зданиям и помещениям»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

Раздел № 3

Ремонт подвальных помещений

Требования к выполнению работ:

1. Выполнить ремонт бетонной отмостки площадью 100%.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деформированной бетонной отмостки | 100 м2 покрытия | 0,45 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную | 100 м3 грунта | 0,0315 |  |
| 3 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 3,15 |  |
| 4 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,45 |  |
| 5 | Установка бортовой доски | 100 м. ходов | 0,5 |  |
| 6 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона в цоколе | 1 м3 | 0,18 |  |
| 7 | Установка блоков оконных с переплетами в цоколе | 100 м2 | 0,0066 |  |
| 8 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00792 |  |
| 9 | Установка металлической сетки на окно | 10 м2 | 0,0066 |  |
| 10 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных в тамбуре | 100 м2 | 0,003 |  |
| 11 | Изготовление и монтаж: конструкций металлического люка в тамбуре | 1 т конструкций | 0,025 |  |
| 12 | Устройство утеплителя крышки люка | 100м2 изолируемой поверхности | 0,003 |  |
| 13 | Обшивка крышки люка фанерой | 100м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,003 |  |
| 14 | Масляная окраска металлических поверхностей: люка | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0072 |  |
| 14 | Изготовление и монтаж: конструкций металлического люка | 1 т конструкций | 0,124 |  |
| 15 | Устройство утепления крышки люка | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,024 |  |
| 16 | Обшивка крышки люка фанерой | 100м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,024 |  |
| 17 | Масляная окраска металлических поверхностей: люка | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0576 |  |
| 18 | Разборка деревянных перегородок: дощатых однослойных | 100 м2 | 0,045 |  |
| 19 | Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных | 100м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,045 |  |
| 20 | Обивка оцинкованной сталью перегородок с одной стороны | 100м2 | 0,045 |  |
| 21 | Установка блоков в внутренних деревянных проемах: в перегородках, площадь проема до 3м2 | 100м2 проемов | 0,015 |  |
| 22 | Обивка оцинкованной сталью дверных блоков с одной стороны | 100м2 | 0,015 |  |
| 23 | Масляная окраска металлических поверхностей: за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,081 |  |

2. Работы по ремонту подвальных помещений выполнить в соответствии с требованием нормативных

документов:

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие ТУ»;

- ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия»;

- ГОСТ 4.230-83 «СПКП. Материалы отделочные»;

- ГОСТ 4.253-80 «Конструкции стальные»;

- СП 12-131-95  Безопасность труда в строительстве;

- СНиП 2.01.02-85  Противопожарные нормы;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 2.03.13-88 «Полы».

Раздел № 4

Ремонт системы теплоснабжения (отопления) - замена разводящих магистралей (розлив)

Требования к выполнению работ:

1. Разборка тепловой изоляции и трубопровода - 100%.

2. Прокладка нового трубопровода из водогазопроводных стальных труб - 100%.

3. Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов - 100%.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 1,661 |  |
| 2 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1,75 |  |
| 3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50мм | 100 м трубопровода | 0,9 |  |
| 4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40мм | 100 м трубопровода | 0,7 |  |
| 5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32мм | 100 м трубопровода | 0,7 |  |
| 6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,007 |  |
| 8 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена | 10 м трубопровода | 28 |  |
| 9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50мм | 100 м трубопровода | 2,8 |  |

4. Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 41-03-2000 « Тепловая изоляция оборудования трубопровода».

Раздел № 5

Ремонт системы электроснабжения (электросетей)

Требования к выполнению работ:

1. Выполнить замену щитков осветительных с автоматическими выключателями.

2. Выполнить замену магистральных, групповых и распределительных сетей в винипластовых трубах и в каналах строительных конструкций.

3. Выполнить в местах общего пользования замену светильников с лампами накаливания на светодиодные.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (этажные щиты) | шт | 12,0 |  |
| 2 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 12,0 |  |
| 3 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без смены автоматов | шт | 3,0 |  |
| 4 | Монтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (этажные щиты) | шт | 12,0 |  |
| 5 | Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, ВА 47-29 2Р на ток до 100А | шт | 50,0 |  |
| 6 | Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, ВА 47-29 1Р на ток до 25А | шт | 3,0 |  |
| 7 | Монтаж трубы стальной водогазопроводной по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: 50мм | м | 4 |  |
| 8 | Монтаж трубы винипластовой ПНД по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: 50мм | м | 70,0 |  |
| 9 | Монтаж трубы винипластовой гофрированной по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: 63мм | м | 4,0 |  |
| 10 | Монтаж трубы гофрированной, диаметр 16мм | м | 40,0 |  |
| 11 | Прокладка магистральной, групповой и распределительной сетей в винипластовых трубах ПНД, гофрированных трубах и каналах строительных конструкций: |  |  |  |
| 11.1 | Провод ПВ3-0,66 10мм2 | м | 580,0 |  |
| 11.2 | Кабель АВВГ 2х2,5 | м | 44,0 |  |
| 12 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20мм, толщина стен 0,5 кирпича | отв. | 18,0 |  |
| 13 | Монтаж коробок распределительных о/п | шт | 3,0 |  |
| 14 | Монтаж светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, светодиодный с датчиком движения «SW 201 LED» | шт | 12,0 |  |
| 15 | Ремонт выключателей | шт | 3,0 |  |
| 16 | Соединение жил проводов опрессованием сечением до 2,5мм2: с количеством концов жил в коробке до 12 | 1 коробка или 1 гнездо | 3,0 |  |
| 17 | Прозвонка жил проводов сечение до 2,5мм2 с количеством концов жил в коробке до 12 | 1 коробка или 1 гнездо | 3,0 |  |
| 18 | Замеры сопротивления изоляции одного участка | участок | 18,0 |  |

4. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

- ПУЭ – Правила устройства электроустановок. 6-е издание;

- ПУЭ разделы 1.7; 6;7 – Правила устройства электроустановок. 7-е издание 6,7 разделов;

- СНиП 3.05 06-85 – Электротехнические устройства;

- СНиП 23-05-95* - Естественное и искусственное освещение;

- СП 31-110-2003 – Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- ГОСТ Р50571-(1-26) – Группа ГОСТов «Электроустановки зданий»;

- ТУ 6-49-25-90 - Трубы для электропроводок гофрированные из полиэтилена;

- ТУ 6-19-215-86 - Трубы для электропроводок гладкие из непластифицированного поливинилхлорида.

Раздел № 6

Ремонт системы горячего водоснабжения (ГВС) - замена разводящих магистралей (розлив)

Требования к выполнению работ:

1. Разборка тепловой изоляции и трубопровода — 100%.

2. Прокладка нового трубопровода из водогазопроводных стальных труб - 100%.

3. Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов-100%.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слив и наполнение водой системы ГВС: с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 10,23 |  |
| 2 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,25 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 50мм | 100 м трубопровода | 0,45 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50мм | 100 м трубопровода | 0,45 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 25мм | 100 м трубопровода | 0,22 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25мм | 100 м трубопровода | 0,22 |  |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0035 |  |
| 8 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена | 10 м трубопровода | 6,7 |  |
| 9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50мм | 100 м трубопровода | 0,67 |  |
| 10 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 0,201 |  |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьера) грузоподъемностью 10т | руб. за 1 т | 0,201 |  |

4. Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 3.05.01-85 9 «Внутренние санитарно-технические системы».

Раздел № 7

Ремонт системы холодного водоснабжения (ХВС) - замена разводящих магистралей (розлив)

Требования к выполнению работ:

1. Разборка тепловой изоляции и трубопровода — 100%.

2. Прокладка нового трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб - 100%.

3. Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов - 100%.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробивка в стенах отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,08 |  |
| 2 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах площадью до 0,1м2 | 1 м3 заделки | 0,2 |  |
| 3 | Разборка изоляции из рулонных материалов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,25 |  |
| 4 | Слив и наполнение водой системы ХВС: с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 10,23 |  |
| 5 | Снятие задвижек диаметром: до 100мм (50мм) | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 6 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50мм | 1 шт. | 1 |  |
| 7 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,2 |  |
| 8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,82 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,54 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 13 | Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,82 |  |
| 14 | Изоляция трубопроводов изделиями «Энергофлекс» | 10 м трубопровода | 8,2 |  |
| 15 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 0,41 |  |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 7 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 0,41 |  |

4. Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНИП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 3.05.01-85 9 «Внутренние санитарно-технические системы».

Раздел № 8

Установка коллективных (общедомовых) приборов учёта: тепловой энергии, в том числе горячей воды, холодной воды, электрической энергии.

8.1. Установка коллективного (общедомового) прибора учёта тепловой энергии, в том числе горячей воды.

Требования к выполнению работ:

1. Работы выполнить согласно проекту.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. 1 Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 2 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |  |
|  | Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 3 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 4 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80мм | 1 врезка | 1 |  |
| 5 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65мм | 1 соединение | 4 |  |
| 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100мм | 1 шт. | 2 |  |
| 7 | Установка фильтров диаметром:65 мм | 10 фильтров | 0,2 |  |
| 8 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50мм | 1 шт. | 1 |  |
| 9 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50мм | 1 соединение | 2 |  |
| 10 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32мм | 1 шт. | 2 |  |
| 11 | Установка фильтров диаметром: 32мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 12 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |  |
| 13 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,09 |  |
| 14 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 3 |  |
| 15 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 3 |  |
| 16 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 3 |  |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 18 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
|  | Раздел 3. Щит учета |  |  |  |
| 19 | Щиты и пульты, масса: до 50кг | 1 шт. | 1 |  |
| 20 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0,02 |  |
| 21 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием | 100 концов | 0,48 |  |
| 22 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 23 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25А | 1 шт. | 2 |  |
| 24 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
|  | Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 25 | Труба винипластиновая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25мм | 100 м | 0,9 |  |
| 26 | Затягивание провода в приложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0,9 |  |
|  | Раздел 5. Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 27 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 5 | 1 шт. | 2 |  |
| 28 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 0,8 |  |
| 29 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 0,1 |  |
| 30 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (Работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10т | руб. за 1 т | 0,1 |  |

2. Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- ГОСТ Р 8.591-2002 «Теплосчетчики двухканальные для водяных систем теплоснабжения. Нормирование пределов допускаемой погрешности при измерениях потребленной абонентами тепловой энергии»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

8.2. Установка коллективного (общедомового) прибора учёта холодной воды.

Требования к выполнению работ:

1. Работы выполнить согласно проекту.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |  |
| 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,105 |  |
| 3 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |  |
| 4 | Установка фильтров диаметром6 50 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 |  |
| 7 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 1 |  |
| 8 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками | 10 м трубопроводов | 1,2 |  |
| 9 | Заделка раструбных стыков: диаметр труб до 50 мм | 1 стык | 1 |  |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ -021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 |  |

2. Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНИП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

8.3.Установка коллективного (общедомового) прибора учёта электрической энергии.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж щитков осветительных ОЩВн 12 (63А/16А), устанавливаемых на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | шт | 1,0 |  |
| 2 | Монтаж трансформатора тока Т-0,66, кл. точн.0,5S – 40/5 | шт | 3,0 |  |
| 3 | Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании: трехфазный Меркурий 230 ART 5-50А (10-100А) | шт | 1,0 |  |
| 4 | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | шт | 1,0 |  |
| 5 | Монтаж прибора или аппарата | шт | 1,0 |  |
| 6 | Установка зажима наборного без кожуха | шт | 1,0 |  |
| 7 | Монтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, диаметр: 16 мм |  |  |  |
| 7.1 | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 – 0,66кВ | м | 6,5 |  |
| 7.2 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5мм2 | м | 6,5 |  |
| 8 | Монтаж рукава металлического наружным диаметром 25мм, Р3-Ц-Х | м | 13,0 |  |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35мм2 |  |  |  |
| 9.1 | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 – 0,66кВ | м | 13 |  |
| 9.2 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5мм2 | м | 13 |  |
| 10 | Кабель с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем, сечение жилы до 1мм2, количество подключаемых жил: 14шт | 1 конец кабеля | 26,0 |  |

Требования к выполнению работ:

1. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

- ПУЭ – Правила устройства электроустановок. 6-е издание;

- ПУЭ разделы 1.7; 6;7 – Правила устройства электроустановок. 7-е издание 6,7 разделов;

- РД 34.20.185-94 – Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

- ГОСТ 7746-2001 – Трансформаторы тока;

- СНиП 3.05 06-85 – Электротехнические устройства.