Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В целях уточнения перечня объектов и объемов финансирования Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 21.04.2022 № 421 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 17.02.2022 № 53-па, изменение, изложив      ее в прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 27.04.2022.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)   настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска                          		                          И.В. Скубенко

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Северодвинска

от 17.02.2022 № 53-па

(в редакции от _________№ ____-па)

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Северодвинск»

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| Наименование объектов и мероприятий программы | Главные распорядители бюджетных средств | Отрасль (сфера) деятельности | Год начала строительства объекта и предполагае-мый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость выполнения работ,* тыс. рублей | Объем выполненных работ в действующих ценах по состоянию на 01.01.2022 **, тыс. рублей | Бюджетные ассигнования на 2022 год, тыс. рублей | в том числе по источникам финансирования | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по муниципальным программам: |  |  |  | 8 001 022,2 | 664 997,6 | 1 713 894,5 | 1 257 078,5 | 183 046,6 | 273 769,4 | 2 850 564,3 | 398 427,6 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» |  |  |  | 7 998 622,2 | 664 997,6 | 1 711 494,5 | 1 257 078,5 | 183 046,6 | 271 369,4 | 2 850 444,3 | 398 427,6 |
| 1.1. Проектирование и строительство многоквартирных домов, в том числе: | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2022 | 817 178,7 | 74 822,0 | 195 261,7 | 82 746,0 | 1 604,3 | 110 911,4 | 344 440,9 |  |
| 1.1.1. Многоквартирный дом в квартале 028 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2020–2023 | 264 945,80 | 74 822,0 | 156 120,7 | 66 716,4 | 1293,5 | 88 110,80 |  |  |
| 1.1.2. Многоквартирный дом позиция 23 в квартале 009 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2022–2024 | 127 778,3 |  | 70,0 |  |  | 70,0 | 34 355,4 |  |

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. Многоквартирный дом позиция 37 в квартале 028 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2022–2024 | 310 085,5 |  | 600,0 |  |  | 600,0 | 310 085,5 |  |
| 1.1.4. Многоквартирный дом в квартале 009 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2020–2021 | 114 369,10 | 75 143,6 | 38 471,0 | 16 029,6 | 310,8 | 22 130,60 |  |  |
| 1.2. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2011–2023 | 3 487 564,4 | 1 382 639,1 | 806 499,5 | 799 999,5 |  | 6 500,0 | 1 513 204,10 |  |
| 1.3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске (2 этап. Автомобильные дороги) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2015 – окончание по мере наличия финансирования | 321 671,4 | 3 000,0 | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 | 124,0 | 195,0 |
| 1.4. Реконструкция пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской в г. Северодвинске (II этап) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2021–2023 | 95 609,8 | 53,2 | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 | 90 000,0 |  |
| 1.5. Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2011–2022 | 519 940,9 | 143 249,8 | 380 271,7 | 355 956,3 | 7 271,8 | 17 043,6 |  |  |
| 1.6. Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области: строительство автомобильной дороги по ул. Крымской, от ул. Карла Маркса до ГСК «Машиностроитель – 1» в г. Северодвинске Архангельской области (1 этап), строительство автомобильной дороги по ул. Северо-западной от ул. Крымской до бульвара Строителей в г. Северодвинске Архангельской области (2 этап) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2022–2023 | 573 920,3 |  | 27 027,0 |  | 27 000,0 | 27,0 | 546 893,3 |  |
| 1.7. Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2012 – окончание по мере наличия финансирования | 1 212 034,4 | 6 191,7 |  |  |  |  | 1 353,0 | 4 423,1 |
| 1.8. Строительство объекта «Берегоукрепительные сооружения набережной реки Кудьмы в городе Северодвинске» (1 очередь I этапа) | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2014 – окончание по мере наличия финансирования | 659 880,0 | 198 173,7 | 78 089,6 |  |  | 78 089,6 |  |  |
| 1.9. Проектирование строительство линий наружного освещения вдоль улицы Коммунальной и проспекта Беломорского | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2020–2022 | 12910,7 |  | 388,3 |  |  | 388,3 |  |  |
| 1.10. Проектирование и строительство линий наружного освещения вдоль улицы Транспортной и улицы Двинской | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2023 | 10 000,0 |  |  |  |  |  | 10 000,0 |  |
| 1.11. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема» | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2020–2022 | 4 950,0 |  | 4 950,0 |  |  | 4 950,0 |  |  |
| 1.12. Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2012– окончание по мере наличия финансирования | 269 459,5 | 3 214,7 | 7 772,5 |  |  | 7 772,5 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
| 1.13. Проектирование и строительство кладбища, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск» | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2021– окончание по мере наличия финансирования | 6 950,0 – проектная документация |  | 6 950,0 |  |  | 6 950,0 |  | 100 000,0 |
| 1.14. Проектирование и строительство культурно-досугового учреждения в с. Нёнокса | Администрация Северодвинска | Культура | 2021 – окончание по мере наличия финансирования | 1 254,3 – проектная документация | 454,3 | 800,0 |  |  | 800,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 1.15. Строительство объекта капитального строительства «Здание крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске, Архангельской области» | Администрация Северодвинска | Физическая культура и спорт | 2022–2023 | 503 000,0 |  | 48 300,0 |  | 44 450,0 | 3 850,0 | 301 700,0 | 153 000,0 |
| 1.16. Строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» в г. Северодвинске (1 этап) | Администрация Северодвинска | Физическая культура и спорт | 2020 – окончание по мере наличия финансирования | 1 457 989,2 |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 870,0 |
| 1.17. Реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске Архангельской области» | Администрация Северодвинска | Физическая культура и спорт | 2020 – окончание по мере наличия финансирования из федерального и областного бюджетов | 177 159,1 | 2 447,6 |  |  |  |  | 1 235,7 |  |
| 1.18. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Северодвинска | Охрана семьи и детства | 2022–2024 | 272 230,1 |  | 121 097,3 | 18 376,7 | 102 720,6 |  | 21 493,3 | 129 639,5 |
| 1.19. Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2004–2022 | 73 825,2 | 69 080,1 | 4 745,1 |  |  | 4 745,1 |  |  |
| 1.20. Корректировка проектной документации на строительство моста через р. Нёнокса на улице Октябрьской в с. Нёнокса | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2022–2023 | 5 000,0 |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |
| 1.21. Выполнение инженерных изысканий в целях определения точек создания источников питьевой воды на территории села Нёнокса | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2022–2023 | 10 000,0 |  |  |  |  |  | 10 000,0 |  |
| 1.22. Завершение строительства линии ливневой канализации в квартале 167 г. Северодвинска | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2022 | 600,0 |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |
| 1.23. Кадастровые работы по объектам незавершенного строительства с кадастровыми номерами 29:28:000000:4605, 29:28:000000:4590 (линии ливневой канализации в квартале 167 г. Северодвинска) | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2022 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.24. Проектирование и строительство линий наружного освещения на территории с. Нёнокса | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2023–2024 | 6 300,0 |  |  |  |  |  |  | 6 300,0 |
| 1.25. Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Образование | 2019–2022 | 325 996,7 | 316 966,7 | 9 030,1 |  |  | 9 030,1 |  |  |
| 1.26. Разработка проектной документации на строительство объекта «Наружное освещение пешеходных переходов в районе остановок «Лесхоз», «Развилка» на Солзенском шоссе и СНТ «Пеньки» в г. Северодвинске Архангельской области» | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2022 | 550,0 |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  |
| 1.27. Проектирование и строительство объекта «Линия наружного освещения вдоль улицы Первомайской в с.Ненокса городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2022 | 2061,7 |  | 2061,7 |  |  | 2061,7 |  |  |
| 2. Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» |  |  |  | 1 800,0 |  | 1 800,0 |  |  | 1 800,0 | 120,0 |  |
| 2.1. Эксплуатация сетей наружного освещения, сетей электроснабжения и объектов на них | Комитет ЖКХ, ТиС | Благо-устройство | 2022 | 1 800,0 |  | 1 800,0 |  |  | 1 800,0 | 120,0 |  |
| 3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска» |  |  |  | 600,0 |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |
| 3.1. Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Северодвинск» | Комитет ЖКХ, ТиС | Благо-устройство | 2022 | 600,0 |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |

* указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при наличии) или предполагаемая оценочная стоимость работ в действующих ценах;

** указан ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего планируемому периоду.