Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов», Положением о порядке формирования, утверждения, внесения изменений и контроля за реализацией Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 10.11.2009 № 6-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска                                                                     И.В. Арсентьев

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Северодвинска

от _________ № ____

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Северодвинск»

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| Наименование объектов и мероприятий программы | Главные распорядители бюджетных средств | Отрасль (сфера) деятельности | Год начала строительства объекта и предполагае-мый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость выполнения работ*, тыс. рублей | Объем выполненных работ в действующих ценах по состоянию на 01.01.2023**, тыс. рублей | Бюджетные ассигнования на 2023 год, тыс. рублей | в том числе по источникам финансирования | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по муниципальным программам: |  |  |  | 9 856 625,2 | 2 564 647,3 | 2 812 689,5 | 1 290 368,5 | 1 142 467,2 | 379 853,8 | 407 861,7 | 437 979,0 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» |  |  |  | 9 854 329,7 | 2 564 647,3 | 2 810 394,0 | 1 290 368,5 | 1 142 467,2 | 377 558,3 | 407 861,7 | 437 979,0 |
| 1.1. Проектирование и строительство многоквартирных домов, в том числе: | Администрация Северодвинска |  |  | 439 663,8 | 45 442,4 | 398 524,3 | 249 024,6 | 53 045,6 | 96 454,1 |  | 40 000,0 |
| 1.1.1. Многоквартирный дом поз. 37 в квартале 028 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2022–2023 | 310 685,5 | 31 282,8 | 281 859,9 | 170 391,7 | 36 295,7 | 75 172,5 |  |  |
| 1.1.2. Многоквартирный дом поз. 23 в квартале 009 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2022–2023 | 127 778,3 | 14 159,6 | 115 464,4 | 78 632,9 | 16 749,9 | 20 081,6 |  |  |

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. Многоквартирный дом поз. 11 в квартале 001 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2022 – окончание по мере наличия финансирования | 600,0 – обоснование инвестиций |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 20 000,0 |
| 1.1.4. Многоквартирный дом в квартале 002 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2022 – окончание по мере наличия финансирования | 600,0 – обоснование инвестиций |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 20 000,0 |
| 1.2. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2011–2023 | 3 487 564,4 | 2 188 936,2 | 1 392 125,2 | 1 022 000,0 | 363 125,2 | 7 000,0 |  |  |
| 1.3. Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска (1-й этап) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2015 – окончание по мере наличия финансирования | 515 086,0 | 3 000,0 | 319,0 |  |  | 319,0 | 744,2 |  |
| 1.4. Реконструкция просп. Победы на участке от ул. Кирилкина до просп. Морского в г. Северодвинске (II этап) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2021 – окончание по мере наличия финансирования | 119 509,0 | 1 546,6 | 3 377,8 |  |  | 3 377,8 |  |  |
| 1.5. Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области: строительство автомобильной дороги по ул. Крымской от ул. Карла Маркса до ГСК «Машиностроитель–1» в г. Северодвинске Архангельской области (1 этап), строительство автомобильной дороги по ул. Северо-Западной от ул. Крымской до бульвара Строителей в г. Северодвинске Архангельской области (2 этап) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2022–2023 | 728 603,5 | 36 063,5 | 696 069,9 |  | 546 347,0 | 149 722,9 |  |  |
| 1.6. Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2012 – окончание по мере наличия финансирования | 1 212 034,4 | 6 191,7 |  |  |  |  | 351,0 | 856,0 |
| 1.7. Строительство объекта «Берегоукрепительные сооружения набережной реки Кудьмы в городе Северодвинске» (1 очередь) | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2014 – окончание по мере наличия финансирования | 659 880,0 | 275 044,7 |  |  |  |  | 12 000,0 |  |
| 1.8. Проектирование и строительство линий наружного освещения вдоль улицы Окружной в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2022 – окончание по мере наличия финансирования | 19 940,0 |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 | 2 940,0 |  |
| 1.9. Проектирование и строительство линий наружного освещения вдоль улицы Транспортной и улицы Двинской | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2024–2025 | 17 980,0 |  |  |  |  |  |  | 17 980,0 |
| 1.10. Строительство объекта «Наружное освещение пешеходных переходов в районе остановки «Лесхоз», «Развилка» на Солзенском шоссе и СНТ «Пеньки» в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2022–2023 | 4 762,5 | 4 219,3 | 453,5 |  |  | 453,5 |  |  |
| 1.11. Проектирование пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе просп. Труда | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2022–2023 | 3 500,0 |  | 3 500,0 |  |  | 3 500,0 |  |  |
| 1.12. Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2012 – окончание по мере наличия финансирования | 333 286,1 | 3 214,7 | 96,0 |  |  | 96,0 | 236,0 |  |
| 1.13. Проектирование и строительство кладбища, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск» | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2021 – окончание по мере наличия финансирования | 6 880,5 – проектная документация |  |  |  |  |  | 100 000,0 | 224 662,5 |
| 1.14. Проектирование и строительство линий наружного освещения на территории с. Нёнокса | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2024–2025 | 6 603,0 |  |  |  |  |  |  | 6 603,0 |  |
| 1.15. Корректировка проектной документации на строительство моста через р. Нёнокса на улице Октябрьской в с. Нёнокса | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2024–2025 | 5 893,0 |  |  |  |  |  |  | 5 893,0 |
| 1.16. Выполнение инженерных изысканий в целях определения точек создание источников питьевой воды на территории села Нёнокса | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2024–2025 | 11 786,0 |  |  |  |  |  |  | 11 786,0 |
| 1.17. Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Физическая культура и спорт | 2022–2024 | 542 596,0 | 988,2 | 293 435,0 |  | 177 800,0 | 115 635,0 | 161 265,0 |  |
| 1.18. Строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» в г. Северодвинске (1 этап) | Администрация Северодвинска | Физическая культура и спорт | 2020 – окончание по мере наличия финансирования из федерального и областного бюджетов | 1 457 989,2 |  |  |  |  |  | 686,0 | 559,0 |
| 1.19. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Северодвинска | Охрана семьи и детства | 2023–2025 | 280 772,3 |  | 21 493,3 | 19 343,9 | 2 149,4 |  | 129 639,5 | 129 639,5 |
| 2. Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» | Комитет ЖКХ, ТиС |  |  | 1 695,5 |  | 1 695,5 |  |  | 1 695,5 |  |  |
| 2.1. Эксплуатация сетей наружного освещения, сетей электроснабжения и объектов на них | Комитет ЖКХ, ТиС | Благо-устройство | 2023 | 1 695,5 |  | 1 695,5 |  |  | 1 695,5 |  |  |
| 3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска» | Комитет ЖКХ, ТиС |  |  | 600,0 |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |
| 3.1. Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Северодвинск» | Комитет ЖКХ, ТиС | Благо-устройство | 2023 | 600,0 |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |

* указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при наличии) или предполагаемая оценочная стоимость работ в действующих ценах.

** указан ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего планируемому периоду.